СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря  2013г    №  10/04

О выполнении  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении

Вороновское на 2011-2012 годы».

Рассмотрев проект выполнения муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Вороновское на 2011-2012 годы».

Совет депутатов  поселения Вороновское решил:

1. Принять за основу  выполнение  муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселении Вороновское на 2011-2012 годы» по разделу «бюджет поселения» в сумме 11543,2 тыс. рублей, «прочие источники» – в сумме 1000,0 тыс. рублей(прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на официальном сайте  поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Председателя Совета депутатов  поселения Вороновское Исаева М.К.

Глава поселения

Вороновское						                             	    Е.П. Иванов

| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Вороновское на 2011-2012 годы" ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| Наименование, местонахождение объекта | Мероприятия по повышению энергоэффективности | Срок исполнения | Источники финансирования | Необходимый объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Выполнение за 2011 год | Выполнение за 2012 год | ИТОГО |
|  |  |  |  | Всего по программе | 2011 год | 2012 год |  |  |  |
| 1. Сельское поселение Вороновское |  |  |  |
| 1.1. Котельная п. ЛМС | Установка электрощитов управления котлами | 2011-2012 | Всего | 1500 | 750 | 750 | 451,4 | 0 | 451,4 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 1500 | 750 | 750 | 451,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.2. Котельная п. ЛМС | Замена автоматики регулирования и безопасности газового оборудования котлоагрегатов; внедрение системы контроля и управления котельными с применением современных технических средств | 2011-2012 | Всего | 500 | 250 | 250 | 404,6 | 496,1 | 900,7 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 500 | 250 | 250 | 404,6 | 496,1 | 900,7 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.3. Котельная п. ЛМС | Замена штатных горелочных устройств котлов на современные | 2011-2012 | Всего | 12000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 12000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.4. Котельная п. ЛМС | Внедрение частотно-регулируемых приводов устройств плавного пуска на электроустановках | 2011-2012 | Всего | 1200 | 600 | 600 | 321,7 | 0 | 321,7 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 1200 | 600 | 600 | 321,7 | 0 | 321,7 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.5. ВЗУ п. ЛМС | Разработка и применение экономичных режимов работы систем водоснабжения и водоотведения | 2011-2012 | Всего | 2500 | 1250 | 1250 | 0 | 193,5 | 193,5 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 2500 | 1250 | 1250 | 0 | 193,5 | 193,5 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.6. ВЗУ п. ЛМС | Внедрение частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения | 2011-2012 | Всего | 800 | 400 | 400 | 0 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - | 0 | 1000 | 1000 |
| 1.7. п. ЛМС | Замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения | 2011-2012 | Всего | 3200 | 1600 | 1600 | 2941,4 | 2641,5 | 5582,9 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 3200 | 1600 | 1600 | 2941,4 | 2641,5 | 5582,9 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.8. КНС п. ЛМС | Оснащение водозаборных узлов, канализационных очистных сооружений, а также потребителей услуг узлами учета расхода воды и стоков | 2011-2012 | Всего | 1300 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 1300 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.9. КНС п. ЛМС | Замена насосного оборудования на энергоэффективное | 2011-2012 | Всего | 3200 | 1600 | 1600 | 130,8 | 291,6 | 422,4 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 3200 | 1600 | 1600 | 130,8 | 291,6 | 422,4 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.10. п. ЛМС | Установка в подвалах домов элеваторов с автоматическим регулированием подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха | 2011-2012 | Всего | 300 | 150 | 150 | 0 | 694,8 | 694,8 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 300 | 150 | 150 | 0 | 694,8 | 694,8 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.11. п. ЛМС | Замена внутридомовых инженерных коммуникаций с применением современных материалов | 2011-2012 | Всего | 5000 | 2500 | 2500 | 1903,5 | 922,3 | 2825,8 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 5000 | 2500 | 2500 | 1903,5 | 922,3 | 2825,8 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.12. п. ЛМС | Установка энергосберегающих фотоаккустических выключателей в подъездах жилых домов | 2011-2012 | Всего | 500 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 500 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| 1.13. п. ЛМС | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового, уличного и дворового освещения | 2011-2012 | Всего | 300 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 300 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  | Прочих источ. | - | - | - |  |  |  |
| Итого по п Вороновское |  |  |  | 32300 | 16150 | 16150 | 6303,4 | 6239,8 | 12543,2 |