СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 15 августа  2014г    № 10/01

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

от 19.09.2013г № 07/09 «Об утверждении муниципальной адресной программы

«Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2014 год».

В целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и прочностных показателей, а также развития и обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Совет депутатов поселения Вороновское решил:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную адресную Программу «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2014 год» и читать ее в новой редакции. (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Председателя Совета депутатов о поселения Вороновское Исаева М.К.

Глава поселения

Вороновское						                             	    Е.П. Иванов

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

поселения Вороновское

№ 10/01 от 15.08.2014 г.

поселение Вороновское

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское

на 2014 год».

1. Паспорт Программы

«Текущий ремонт дорог в  населенных пунктах

поселения Вороновское на 2014 год».

| Наименование Программы | «Текущий ремонт дорог в населенных пунктах поселения Вороновское на 2014 год.». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 384 – ПП «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства (с изменениями от 16 марта 2011 г.)Протокол №18 -20 95/2 оперативного совещания у заместителя Мэра Москвы |
| Заказчик Программы | Администрация поселения Вороновское |
| Основные разработчики Программы | Отдел по строительству, ЖКХ администрации поселения Вороновское |
| Цель Программы | Повышение эксплуатационных характеристик дорог и прочностных показателей, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи Программы | Имеющиеся на балансе автомобильные дороги, не отвечающие эксплуатационным требованиям в виду разрушенного покрытия и основания, за счет капитального ремонта произвести полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды или покрытия. Повысить безопасность дорожного движения.. |
| Сроки реализации Программы | 2014 год |
| Исполнители Программы | Отдел по строительству, жилищной политике и ЖКХ администрации поселения Вороновское |
| Объемы финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятий – 74 761,73 тыс. руб. , в том числе: - за счет бюджета поселения Вороновское – 6 070,07 тыс. руб. - субсидии на софинансирование расходных обязательств – 68 691,66 тыс. руб. |
| Координатор Программы | Администрация поселения Вороновское. |

2. Характеристика проблем, решение которых

осуществляется путем реализации Программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечает  нормативным. Значительная степень износа более половины дорог  местного значения сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Выполнение работ по ремонту дорог в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет средств бюджета поселения. Администрация поселения  не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта дорог необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней. Реализация мероприятий муниципальной адресной программы «Текущий ремонт дорог в  населенных пунктах  поселения Вороновское на 2014 год» в виде субсидий местным бюджетам из бюджета Москвы,  позволяет улучшить состояние и обеспечить нормальное  функционирование дорог общего пользования местного значения населенных пунктах.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно приложений.

3. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения Вороновское.

Задачи Программы:

- Обеспечение содержания, ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

- Совершенствование управлением дорожным хозяйством.

4. Финансирование Программы

1. Объем финансирования ремонта автомобильных дорог общего пользования осуществляется по типовым расценкам в отношении объемов работ  автомобильных дорог включенных в программу.

- Общий объем финансирования Программы составит 74 761,73  тыс. руб.,

в т.ч. за счет средств:

- Бюджета г. Москвы -                                  68 691,66  тыс. руб.;

- местного бюджета -                                     6 070,07 тыс. руб.

  - Средства бюджета г. Москвы  на ремонт автомобильных дорог общего пользования предоставляются на условиях безвозмездности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

5.  Срок реализации Программы

Срок реализации Программы устанавливается - 2014 год.

6. Система управления Программой

Ответственность за реализацию программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет администрация поселения Вороновское.

Оценка эффективности программы основывается на данных о значениях планируемых и фактически достигнутых значениях показателей, при этом определяются абсолютные и относительные отклонения показателей и осуществляется анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей от плановых значений.

В годовом отчете указываются:

- уровень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективности реализации Программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

7. Формирование адресного перечня подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках Программы

Перечень автомобильных дорог общего пользования, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей.

| № п/п | Наименование городского округа, поселения | Местоположние объекта дорожного хозяйства | Описание-категоря дороги | Протяженность объекта, п.м. | Площадь объекта, кв.м. | Имеется проектно-сметная документация | Планируется изготовление проектно-сметной документации | Площадь ремонта, кв.м. | Применяемый материал | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | За счет субсидий города Москвы | За счет собственных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем, кв.м. | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вороновское | Дорога д.Троица | 5 асф. | 2938 | 10779 | нет | 0 | 0 | 0 | 10016 | 0 | асфальтобетон | 8050,861 |  |
| 2 |  | Автодорога д. Старосвитино (до карьера) | 5 асф. | 1052 | 8428,8 | нет | 5272,8 | 343,99 | 0 | 0 | 0 | асфальтобетон | 0 |  |
| 3 |  | дорога калужское шоссе - с. Свитино - СНТ Космос (очистные сооружения) | 5 асф. | 1910 | 11370 | нет | 0 | 0 | 0 | 8281 | 0 | асфальтобетон | 6656,268 |  |
| 4 |  | дорога д. Юдановка - храм | 5 щебень | 313 | 1645,5 | нет | 0 | 0 | 0 | 1332,5 | 0 | асфальтобетон | 1071,064 |  |
| 5 |  | дорога конечная остановка 36 автобуса до ж/д переезда 252 км | 5 асф. | 1600 | 10035 | нет | 7635 | 408,28 | 1427,2 | 0 | 0 | асфальтобетон | 0 | 1967,703 |
| 6 |  | дорога с. Никольское (по деревни) | 5 асф. | 1314 | 4574 | нет | 0 | 0 | 0 | 4574 | 0 | асфальтобетон | 3676,581 |  |
| 7 |  | Дорога с. Вороново от А - 101"Москва-Рославль"у кафе до д/с №13 п.д/о "Вороново | 5 асф. | 430 | 2192,5 | нет | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | асфальтобетон | 1527,22 |  |
| 8 |  | Дорога п. ЛМС ДК Дружба - больница | 3 асф. | 296 | 764 | нет | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | асфальтобетон | 614,103 |  |
| 9 |  | Дорога п. ЛМС до ДК Дружба | 3 асф. | 460 | 7289 | нет | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0 | асфальтобетон | 5858,898 |  |
| 10 |  | Тротуар п. ЛМС от д. № 10 до автобусной остановки № 508 | 3 асф. | 300 | 900 | нет | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | асфальтобетон | 723,42 |  |
| 11 |  | Дорога п. ЛМС от д. №21 до общежития | 3 асф. | 337 | 2221 | нет | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | асфальтобетон | 572,29 |  |
| 12 |  | Дорога п. ЛМС от ДК Дружба до м/н Приозерный (Мигалин) | 3 асф. | 447 | 3492 | нет | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | асфальтобетон | 746,73 |  |
| 13 |  | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 3 асф. | 1726 | 14931 | нет | 14240 | 537,32 | 1128 | 14931 | 0 | асфальтобетон | 12658,37 | 3227,987 |
| 14 |  | Дорога от детского сада № 1156 до ВДШИ | 3 асф. | 376 | 2874 | нет | 0 | 0 | 0 | 2329 | 0 | асфальтобетон | 1872,05 |  |
| 15 |  | Дорога с. Вороново тв | 3 асф. | 2208 | 11157,6 | нет | 0 | 0 | 0 | 1688,2 | 0 | асфальтобетон | 1356,975 |  |
| 16 |  | Дорога п. ЛМС -котельная | 5 асф. | 335 | 2010 | нет | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | асфальтобетон | 1615,638 |  |
| 17 |  | Дорога п. ЛМС мкр Приозерный | 5 щебень | 2200 | 10498 | нет | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | асфальтобетон | 7073,44 |  |
| 18 |  | Дорога в д. Ворсино | 5 асф. | 1386 | 6014,3 | нет | 4 628,30 | 332,57 | 0 | 0 | 0 | асфальтобетон | 0 |  |
| 19 |  | Дорога (вокруг дома № 3) м/на "Солнечный городок" | 3 асф. | 282 | 2589,2 | нет | 0 | 0 | 0 | 2589,2 | 0 | асфальтобетон | 2081,199 |  |
| 20 |  | Дорога д. Бакланово | 5 щебень | 700 | 3705 | нет | 0 | 0 | 0 | 3005 | 0 | асфальтобетон | 2415,419 |  |
| 21 |  | дорога д. Косовка | 5 асф. | 1200 | 4457,3 | нет | 4395,8 | 304,63 | 0 | 0 | 0 | асфальтобетон | 0 |  |
| 22 |  | Обьездная дорога (от жилого дома № 3 до с/т"Электрик") м/на "Солнечный городок" | 5 асф. | 637 | 5229 | нет | 0 | 0 | 0 | 3330 | 0 | асфальтобетон | 2676,654 |  |
| 23 |  | Дорога с. Покровское от д. 1 до д.6 | 5 асф. | 439 | 1791 | нет | 0 | 0 | 0 | 1352 | 0 | асфальтобетон | 1086,737 |  |
| 24 |  | Дорога с.Покровское ( участок от д.№85 до д.№57 ) | 5 щебень | 327 | 1144,5 | нет | 0 | 0 | 0 | 1144,5 | 0 | асфальтобетон | 919,949 |  |
| 25 |  | Дорога с.Покровское ( участок от д.№112 до д.№60 ) | 5 щебень | 190 | 665 | нет | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | асфальтобетон | 534,527 |  |
| 26 |  | Дорога с.Покровское ( участок от д.№ 52 до д.№ 38с выездом на шоссе ) | 5 щебень | 380 | 1330 | нет | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | асфальтобетон | 1069,054 |  |
| 27 |  | Дорога с.Покровское ( участок от д.№ 15 до д.№49 с выездом на шоссе ) | 5 щебень | 220 | 770 | нет | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | асфальтобетон | 618,926 |  |
| 28 |  | Дорога с.Покровское ( участок от РП-20 до д.№75 с выездом на шоссе ) | 5 асф. | 458 | 1603 | нет | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | асфальтобетон | 1288,491 |  |
| 29 |  | Дорога д. Голохвастово | 5 асф. | 300 | 1250 | да |  |  | 20 |  |  | асфальтобетон |  | 874,376 |
|  |  |  |  | 24761 | 135709,7 | 0 | 36171,9 | 1926,8 | 2575,2 | 82244,4 | 0 | 0 | 66764,86 | 6070,07 |