****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **06.09.2016 год № 53**

 **Об утверждении муниципальной программы**

**«Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного**

**водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях создания условия для соблюдения гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения на территории поселения Вороновское;

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

 1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить адресный перечень, виды и сроки проводимых работ в рамках муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» (приложение № 2).

 3. Предусмотреть финансирование муниципальной программы «Ремонт, очистка идезинфекцияобъектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» из бюджета поселения Вороновское.

 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Вороновское Тавлеева А.В.

 **Глава администрации**

 **поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение № 1

 к постановлению администрации

 поселения Вороновское

 № 53 от 06.09.2016 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕМОНТ, ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (КОЛОДЦЕВ) НА 2016-2018 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» |
| **Основание для разработки программы**  | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Бюджетный кодекс РФ;- Закон города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;- Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02;- Устав поселения Вороновское. |
| **Сроки реализации программы** | 2016-2018 год |
| **Заказчик программы** | администрация поселения Вороновское |
| **Разработчик программы** | администрация поселения Вороновское |
| **Цели и задачи программы** | - соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения;- санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения;  |
| **Исполнители программы** | администрация поселения Вороновское  |
| **Объем и источник финансирования Программы** | Общий объем финансирования, необходимого для реализации Программы, составляет 4100000 тыс. руб. Объем финансирования программы носят прогнозный характер и корректируются с учетом возможностей местного бюджета. Источником финансирования является бюджет поселения Вороновское. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы**  | Соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения; Повышение качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения; Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на территории поселения Вороновское. |
| **Контроль исполнения программы** | Координационные работы по реализации программы осуществляются администрацией поселения Вороновское.Контроль за реализацией программы осуществляется Главой поселения Вороновское. |

**1. Правовые основы разработки муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы».**

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Бюджетный кодекс Российской Федерации;
* Закон города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
* Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02;
* Устав поселения Вороновское.

**2**. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

 Программа «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» обеспечит доступ населения к источникам нецентрализованного водоснабжения с соблюдением гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

 В настоящее время на территории поселения функционирует 81 источник нецентрализованного водоснабжения;

 Для решения проблем объектов нецентрализованного водоснабжения на территории поселение Вороновское необходима разработка данной программы.

**3. Основные цели и задачи программы.**

 Целью настоящей программы является: соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения; санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения;

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- создать условия для обеспечения населения водными ресурсами;

- сохранение объектов нецентрализованного водоснабжения поселения Вороновское;

- обеспечить доступность населения к объектам водоснабжения во всех населенных пунктах поселения Вороновское.

**4. Сроки реализации программы.**

 Программа рассчитана на три года. В течение всего срока реализации данной программы планируется проведение мероприятий по ремонту, очистке и дезинфекции объектов нецентрализованного водоснабжения с привлечением финансовых ресурсов бюджета поселения Вороновское для реализации программы.

**5. Мероприятия по организации культурно-досуговой деятельности в рамках муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы».**

- Проведение ремонтных работ колодцев;

- Проведение работ по очистке шахт колодцев;

-Постоянный контроль по качеству воды в колодцах, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1175-02

**6. Ресурсное обеспечение программы.**

 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета поселения Вороновское.

 Общий объем финансирования, необходимого для реализации программы, составляет 4100000 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы могут быть скорректированы исходя из реальных возможностей бюджета поселения Вороновское.

**7. Ожидаемые результаты реализации программы.**

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, повысит уровень качества воды объектов нецентрализованного водоснабжения, улучшит внешний облик населенных пунктов, даст возможность улучшить экологическое состояние на территории поселения Вороновское.

**8. Система организации контроля за исполнением программы.**

 Координационные работы по реализации программы осуществляются администрацией поселения Вороновское.

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой поселения Вороновское.

Приложение № 2

к постановлению администрации

 поселения Вороновское

№ 53 от 06.09.2016 года

**План мероприятий и сроки по реализации муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место расположения колодца** | **Источник финансирования** | **срок исполнения** |
| 1 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, д. 25 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 2 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, д. 35 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 3 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, д. 27 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 4 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, д. 141 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 5 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, д. 127 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 6 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново д. 10 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 7 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, напротив д. 15 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 8 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, д. 2 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 9 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Вороново, д. 75 «А» (напротив д. 82) | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 10 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка, д. 12 «А» | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 11 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка, д. 3 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 12 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка д. 7 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 13 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка, д. 18 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 14 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка, д. 47 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 15 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка, д. 27 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 16 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка, д. 34 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 17 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Косовка, д. 56 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 18 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Семенково, ул. Веневская,д. 38 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 19 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Семенково, ул. Веневская,д. 31 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 20 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Львово, д. 20 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 21 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Богоявление, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 22 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Богоявление, у детской площадки | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 23 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Богоявление, у пруда за магазином | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 24 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Сахарово, д. 19 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 25 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Сахарово, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 26 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Новогромово, д. 3 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 27 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, п. Вороновское д. Новогромово д. 41 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 28 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Новогромово, д. 20 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 29 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Ясенки, д. 10 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 30 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Ясенки, д. 30 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 31 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Ясенки, д. 44 (у магазина «Дикси») | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 32 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Ясенки, д. 18 «А» | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 33 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юдановка, д. 19 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 34 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юдановка, д. 46 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 35 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юдановка, д. 31 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 36 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юдановка, д. 28 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 37 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юдановка, д. 5 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 38 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, п. Вороновское д. Юдановка д. 2 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 39 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Покровское, д. 4 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 40 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юдановка, д. 38 (у Храма) | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 41 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Ворсино, д. 1 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 42 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Ворсино, д. 30 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 43 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юрьевка, д. 7 «В» | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 44 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юрьевка, д.29 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 45 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Юрьевка, д. 25 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 46 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Свитино, д. 32 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 47 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Свитино, д. 14 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 48 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское, д. Троица, д. 7 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 49 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Троица, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 50 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Безобразово, д.38 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 51 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Безобразово, д.13 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 52 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Рыжово, д. 3 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 53 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Рыжово, напротив д. 13 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 54 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Рыжово, напротив д. 23 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 55 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Бабенки, д.27 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 56 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Бабенки, д.40 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 57 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Бакланово, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 58 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Бакланово, д. 8 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 59 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское, д. Бакланово, д. 13 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 60 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Филино, ул. Приозерная, д. 19 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 61 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Филино, д. 14 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 62 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Голохвастово, д. 2 «А» (вблизи метеостанции) | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 63 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва пос. Вороновское,д. Голохвастово, д. 6 «В» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |
| 64 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Голохвастово, д. 13 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 65 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Никольское, д. 21 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 66 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,с. Никольское, д. 8 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 67 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское, пос. ЛМС, м-н Центральный, у д. 17 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 68 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения | г. Москва. пос. Вороновское, пос. ЛМС. м-н Центральный, у д. 32 «А» | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 69 | обустройство нового объект нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Бабенки, д.2 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |
| 70 | обустройство нового объект нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, пос. Вороновское,д. Ясенки, Новогромовский п-д | из средств поселения Вороновское | 2016 год |
| 71 | проведение лабораторного исследования воды на микробиологические и санитарно-химические показатели | все объекты нецентрализованного водоснабжения | из средств поселения Вороновское | 2016-2018 |