**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О назначении комиссии по открытию**

**и приемке работ по приведению в**

**порядок подъездов многоквартирных**

**домов в 2017 году на территории**

**поселения Вороновское**

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в поселении Вороновское в 2017 году, постановляет;

1. Утвердить комиссию по открытию и приемке работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов (приложение № 1).

2. Утвердить план-график выполнения работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов на 2017 год на территории поселения Вороновское (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов Е.П. Иванов**

Приложение № 1 к Постановлению

администрации поселения Вороновское

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_

Состав комиссии по открытию и приемке работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов

Председатель комиссии:

Войтешонок Л.Ю. – заместитель главы администрации поселения Вороновское

Заместитель председателя комиссии:

Николаев А.П. – ведущий специалист отдела РСЭИ ЖКХ и благоустройства администрации поселения Вороновское

Члены комиссии:

Чайка А.В. – Депутат Совета депутатов поселения Вороновское

Представитель Мосжилинспекции – (по согласованию)

Представитель от префектуры ТиНАО - (по согласованию)

Руководитель подрядной организации - (по принадлежности)

Руководитель управляющей организации - (по принадлежности)

Председатель совета многоквартирного дома / члены совета многоквартирного дома - (по принадлежности)

Приложение № 2

к Постановлению

администрации поселения Вороновское

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_

**ПЛАН-ГРАФИК**

**выполнения работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов на 2017 год**

| **№ п/п** | **Административный округ** | **Район** | **Адрес** | **Управляющая организация** | **Номера ремонтируемых подъездов** | **Срок проведения ремонта** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.13 | ООО " УК "Шишкин лес" | 2 | до 15.01.2017 | ООО "ЖЭК" |
| 2 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.13 | ООО " УК "Шишкин лес" | 3 | до 23.01.2017 | ООО "ЖЭК" |
| 3 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.13 | ООО " УК "Шишкин лес" | 4 | до 30.01.2017 | ООО "ЖЭК" |
| 4 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.18 | ООО " УК "Шишкин лес" | 3 | до 06.02.2017 | Бюджет поселения |
| 5 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.18 | ООО " УК "Шишкин лес" | 4 | до 13.02.2017 |
| 6 | ТАО | Вороновское | д.Львово, ул. Железнодорожная, д.1 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 20.02.2017 |
| 7 | ТАО | Вороновское | д.Львово, ул. Железнодорожная, д.1 | ООО " УК "Шишкин лес" | 2 | до 27.02.2017 |
| 8 | ТАО | Вороновское | д.Львово, ул. Железнодорожная, д.1 | ООО " УК "Шишкин лес" | 3 | до 06.03.2017 |
| 9 | ТАО | Вороновское | д.Львово, ул. Железнодорожная, д.2 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 13.03.2017 |
| 10 | ТАО | Вороновское | д.Львово, ул. Железнодорожная, д.2 | ООО " УК "Шишкин лес" | 2 | до 20.03.2017 |
| 11 | ТАО | Вороновское | д.Львово, ул. Железнодорожная, д.2 | ООО " УК "Шишкин лес" | 3 | до 27.03.2017 |
| 12 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.11 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 03.04.2017 |
| 13 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.11 | ООО " УК "Шишкин лес" | 2 | до 10.04.2017 | Бюджет поселения |
| 14 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.11 | ООО " УК "Шишкин лес" | 3 | до 17.04.2017 |
| 15 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.11 | ООО " УК "Шишкин лес" | 4 | до 24.04.2017 |
| 16 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.22 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 01.05.2017 |
| 17 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.22 | ООО " УК "Шишкин лес" | 2 | до 08.05.2017 |
| 18 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.22 | ООО " УК "Шишкин лес" | 3 | до 15.05.2017 |
| 19 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.22 | ООО " УК "Шишкин лес" | 4 | до 22.05.2017 |
| 20 | ТАО | Вороновское | д.Львово, ул. Весенняя, д.3 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 29.05.2017 |
| 21 | ТАО | Вороновское | п. ЛМС, м-н Центральный д.30 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 05.06.2017 |
| 22 | ТАО | Вороновское | п. ЛМС, м-н Центральный д.30 | ООО " УК "Шишкин лес" | 2 | до 12.06.2017 |
| 23 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.12 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 19.06.2017 |
| 24 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.12 | ООО " УК "Шишкин лес" | 2 | до 26.06.2017 |
| 25 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.31 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 30.08.2017 |
| 26 | ТАО | Вороновское | п.ЛМС, м-н Центральный, д.34 | ООО " УК "Шишкин лес" | 1 | до 30.08.2017 |