****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 апреля 2017 года № 58**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Ремонт дворовых территорий на 2016 год»**

 В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства города Москвы № 507-ПП от 24 сентября 2012 года «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях повышения эстетических качеств, создания мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях, благоустройства придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов), а также обустройства парковочных мест, спортивных и детских площадок, детских спортивных комплексов с установкой малых архитектурных форм, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий на 2016 год» (приложение).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к Постановлению администрации

 поселения Вороновское

 от «12» апреля 2017 года № 58

## Отчет об исполнении муниципальной программы

## «Ремонт дворовых территорий на 2016 год»

##  Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий на 2016 год» (далее — Программа) утверждена Постановлением администрации поселения Вороновское от 06 сентября 2016 года № 54.

##  Цели и задачи программы:

- Создание благоприятных условий проживания граждан;

- Повышение эстетического качества дворовых территорий;

- Создание мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях;

- Благоустройство придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов);

- Устройство детских спортивных комплексов и детских площадок с установкой малых архитектурных форм.

 По данной муниципальной программе запланирован ремонт и благоустройство дворов:

- Установка опор уличного освещения – 66 шт;

- Устройство дорожно-тропиночной сети – 1573,3 кв.м;

- Устройство детских площадок и многофункциональных спортивных площадок – 18 шт.

- Устройство садового и бордюрного камня – 3189,2 п.м;

- Устройство парковочных карманов – 2316 кв.м;

- Ремонт объектов монументального искусства в количестве 5 объектов.

 Объемы финансирования по программе за 2016 год:

Общий объем финансирования Программы – 45859,33 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 7800,03 тыс. руб.

- бюджета города Москвы 38059,3 тыс. руб.

Ремонт зон жилой застройки:

- местного бюджета – 7275,0 тыс. руб.

- бюджета города Москвы 29 100,0 тыс. руб.

Устройство детских многофункциональных площадок в населенных пунктах:

- местного бюджета – 100,0 тыс. руб.

- бюджета города Москвы 7259,3 тыс. руб.

Ремонт объектов монументального искусства:

- местного бюджета – 425, 0 руб.

- бюджета города Москвы -1 700,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования по выполненным работам составляют в сумме 42593,3 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

 - местного бюджета - 7222,4 тыс. рублей

- бюджета города Москвы – 33768,1 тыс. рублей

Все работы выполнены в полном объеме.