****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24.05.2017 года № 76**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории жилой застройки**

**поселения Вороновское в 2017 году»**

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях повышение прочностных показателей проезжей части дворовых территорий и их эстетических качеств, создания мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях, благоустройств придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов), а также обустройства парковочных мест и спортивных площадок, детских спортивных комплексов и детских площадок с установкой малых архитектурных форм, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории жилой застройки поселения Вороновское в 2017 году» (приложение № 1).

2. Утвердить перечень мероприятий программы «Благоустройство территории жилой застройки поселения Вороновское в 2017 году» (приложение № 2).

3. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Благоустройство территории жилой застройки поселения Вороновское в 2017 году».

4. Отменить постановление администрации поселения Вороновское от 11 апреля 2017 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории жилой застройки поселения Вороновское в 2017 году».

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Вороновское Иванова Е.П.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение № 1

к постановлению администрации

поселения Вороновское

от «24» мая 2017 года № 76

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Благоустройство территории жилой застройки поселения Вороновское в 2017 году»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Благоустройство территории жилой настройки поселения Вороновское в 2017 году» |
| Основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс РФ;  - Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». |
| Цель программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни жителей поселения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях, а также проездов и подъездов к многоквартирным домам.  2.Обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых площадках.  3. Приведение в нормативное состояние элементов благоустройства.  4. Ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.) |
| Конечные результаты | - средний процент соответствия нормативному состоянию существующих объектов благоустройства на территории жилой застройки многоквартирных домов увеличен до уровня – 100%;  - обеспечение нормативного содержания существующих объектов благоустройства на территории жилой застройки многоквартирных домов площадью – 13,31 тыс. кв.м.;  - устройство новых объектов благоустройства на территории жилой застройки населенных пунктов площадью - 1,57 тыс. кв.м. |
| Перечень мероприятий программы | Приложение 1 к программе. |
| Заказчик программы | администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | Глава администрации поселения Вороновское |
| Сроки реализации  Программы | 2017 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств на реализацию мероприятий –  51604,9 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета поселения Вороновское – 12053,9 тыс. руб.  - субсидии на софинансирование расходных обязательств -  39551,00 тыс. руб. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Очередной осмотр состояния придомовых территорий многоквартирных домов в начале осеннего периода 2016 года показал неудовлетворительное состояние рада дворовых территорий.

Выявленные объекты требуют незамедлительного ремонта проезжей части проездов и тротуаров, устройства новых игровых комплексов и малых архитектурных форм на детских площадках. В адрес администрации городского округа поступают правомерные обращения жителей поселения и Управляющей организации об улучшении состояния и уровня внешнего благоустройства на дворовых территориях. Проблему ремонта объектов благоустройства на территории жилой застройки необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней.

**2. Прогноз развития реализации программы**

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности, привлекательность для инвесторов по развитию жилищного строительства в комфортной зоне проживания.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и поддержания нормативных эксплуатационных характеристик и потребительских свойств объектов благоустройства на территории жилой застройки в поселении Вороновское.

**3. Цель, задачи и конечные результаты программы**

**Цель программы:**

Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни жителей поселения.

**Задачи программы:**

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях, а также проездов и подъездов к многоквартирным домам;

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых площадках;

- приведение в нормативное состояние элементов благоустройства;

- ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.).

**Конечные результаты программы:**

- средний процент соответствия нормативному состоянию объектов благоустройства на территории жилой застройки увеличен до уровня – **100%;**

- обеспечение нормативного содержания существующих объектов благоустройства на территории жилой застройки многоквартирных домов площадью – 13,31 тыс.кв.м.;

- устройство новых объектов благоустройства на территории жилой застройки населенных пунктов площадью – 1,57 тыс. кв.м.

**Мероприятия программы** представлены в приложении № 2 к постановлению.

Перечень объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий населенных пунктов, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок от жителей, предложений подрядной обслуживающей организации по содержанию объектов благоустройства, администрации поселения и депутатов поселения. По результатам анализа поступивших предложений администрацией поселения проведено обследование объектов, определены виды работ, их объемы и стоимость затрат на реализацию программы.

**4. Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает один этап реализации – 2017 год.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета поселения Вороновское.

Финансирование мероприятий программы за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования Программы составит – **51 604 900** руб., в т.ч. за счет средств:

-за счет средств субсидии из бюджета города Москвы – **33 875 000** руб.;

- за счет средств субсидии из бюджета города Москвы от патентной системы налогообложения - **5 676 000** руб.;

- местного бюджета – **12 053 900** руб.

**6. Оценка эффективности программы.**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование объектов благоустройства на территории жилой застройки поселения Вороновское. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

**7. Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское в городе Москве.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское в городе Москве.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения, а также префектуре ТиНАО г.Москвы.

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

**8. Целевые показатели эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. Изм.** | **Плановые значения 2017 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Благоустройство территории жилой застройки | Приведение в исправное состояние территории жилой застройки общей площадью | тыс. кв.м. | 14,89 |
| Приведение в исправное состояние территорий | количество | 16 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

поселения Вороновское

от «24» мая 2017 года № 76

**Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории жилой застройки поселения Вороновское в 2017 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный**  **пункт** | **Дом**  **№** | **Общая площадь дворовой территории, кв.м** | **Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.д.)** | **Кол-во** | **Ед. измер.** | **Хар-ка и**  **тип материала** | **Вид**  **работ** | **Финансирование по программе** | | | |
| **Субсидии из бюджета г. Москвы (руб)** | **Патенты (руб)** | **Местный бюджет (руб)** | **Сумма (руб)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | 12 |
| 1 | п. д/о Вороново | 1 | 1 114,40 | Ремонт АБП | 776,00 | кв.м | асфальт | Ремонт | 853 600,00 | 0,00 | 0,00 | 853 600,00 |
| Парковочные карманы | 170,00 | кв м. | асфальт | Устройство | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 229 500,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 168,40 | кв.м | асфальт | Устройство | 218 920,00 | 0,00 | 0,00 | 218 920,00 |
| Бортовой камень | 233,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 209 700,00 | 0,00 | 0,00 | 209 700,00 |
| Садовый камень | 141,40 | п.м. | ж/б | Устройство | 84 840,00 | 0,00 | 0,00 | 84 840,00 |
| Скамейки | 6,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Урны | 6,00 | шт. | металл | Установка | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | **1 114,40** |  |  |  |  |  | **1 656 560,00** | **0,00** | **0,00** | **1 656 560,00** |
| 2 | п. д/о Вороново | 2 | 1 309,20 | Ремонт АБП | 844,00 | кв.м | асфальт | Ремонт | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 928 400,00 |
| Парковочные карманы | 202,50 | кв.м. | асфальт | Устройство | 273 375,00 | 0,00 | 0,00 | 273 375,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 262,66 | кв.м | асфальт | Устройство | 341 458,00 | 0,00 | 0,00 | 341 458,00 |
| Бортовой камень | 379,20 | п.м. | ж/б | Устройство | 341 280,00 | 0,00 | 0,00 | 341 280,00 |
| Садовый камень | 286,70 | п.м. | ж/б | Устройство | 172 020,00 | 0,00 | 0,00 | 172 020,00 |
| Скамейки | 8,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| Урны | 8,00 | шт. | металл | Установка | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | **1 309,20** |  |  |  |  |  | **2 136 533,00** | **0,00** | **0,00** | **2 136 533,00** |
| 3 | п. д/о Вороново | 3 | 700,00 | Ремонт АБП | 473,30 | кв.м | асфальт | Ремонт | 520 630,00 | 0,00 | 0,00 | 520 630,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 226,44 | кв.м | асфальт | Устройство | 294 372,00 | 0,00 | 0,00 | 294 372,00 |
| Бортовой камень | 161,40 | п.м. | ж/б | Устройство | 145 260,00 | 0,00 | 0,00 | 145 260,00 |
| Садовый камень | 171,90 | п.м. | ж/б | Устройство | 103 140,00 | 0,00 | 0,00 | 103 140,00 |
| Скамейки | 8,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| Урны | 8,00 | шт. | металл | Установка | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  |  |  | **700,00** |  |  |  |  |  | **1 143 402,00** | **0,00** | **0,00** | **1 143 402,00** |
| 4 | п. д/о Вороново | 4 | 1 901,60 | Ремонт АБП | 762,60 | кв.м | асфальт | Ремонт | 838 860,00 | 0,00 | 0,00 | 838 860,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 564,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 733 200,00 |
| Парковочные карманы | 75,00 | кв.м. | асфальт | Устройство | 101 250,00 | 0,00 | 0,00 | 101 250,00 |
| Бортовой камень | 369,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 332 100,00 |
| Садовый камень | 818,40 | п.м. | ж/б | Устройство | 491 040,00 | 0,00 | 0,00 | 491 040,00 |
| Скамейки | 8,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| Урны | 8,00 | шт. | металл | Установка | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Установка опор наружного освещения | 8,00 | шт. | металл | Устройство | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 300,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 70,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| МАФ | 1,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 0,00 | 2 094 800,00 | 0,00 | 2 094 800,00 |
| Установка опор наружного освещения | 8,00 | шт. | металл. | Устройство | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 960 000,00 |
| Резиновое покрытие с основанием (спортивная площадка) | 170,00 | кв м. | асфальт, резина | Устройство | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| Тренажерная беседка из 6 тренажеров на раме | 1,00 | шт. | металл. | Дооснащение спортивными | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 9,00 | шт. | металл. | Дооснащение | 0,00 | 390 700,00 | 0,00 | 390 700,00 |
| Резиновое покрытие с основанием (площадка тихого отдыха) | 30,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| МАФ | 2,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| Скамейки | 12,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| Урны | 12,00 | шт. | металл. | Установка | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |  |  | **1 901,60** |  |  |  |  |  | **3 536 450,00** | **4 618 500,00** | **480 000,00** | **8 634 950,00** |
| 5 | п. д/о Вороново | 5 | 2 512,30 | Ремонт АБП | 578,00 | кв.м | асфальт | Ремонт | 635 800,00 | 0,00 | 0,00 | 635 800,00 |
| Парковочные карманы | 1 080,00 | кв.м. | асфальт | Устройство | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 469,30 | кв.м | асфальт | Устройство | 610 090,00 | 0,00 | 0,00 | 610 090,00 |
| Бортовой камень | 397,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 357 300,00 | 0,00 | 0,00 | 357 300,00 |
| Садовый камень | 688,10 | п.м. | ж/б | Устройство | 412 860,00 | 0,00 | 0,00 | 412 860,00 |
| Скамейки | 10,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Урны | 10,00 | шт. | металл | Установка | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Установка опор наружного освещения | 11,00 | шт. | металл | Устройство | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| МАФ (диван-качели) | 2,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 270,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 60,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 298 540,00 | 0,00 | 0,00 | 298 540,00 |
| Резиновое покрытие с основанием (площ. тихого отдыха) | 30,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| МАФ | 2,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| Установка опор наружного освещения | 3,00 | шт. | металл | Устройство | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 85,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 |
| МАФ | 5,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| Скамейки | 9,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| Урны | 11,00 | шт. | металл | Установка | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | **2 512,30** |  |  |  |  |  | **6 447 090,00** | **0,00** | **360 000,00** | **6 807 090,00** |
| 6 | п. д/о Вороново | 6 | 1 881,00 | Текущий ремонт АБП | 981,50 | кв.м. | асфальт | Ремонт | 618 180,00 | 0,00 | 0,00 | 618 180,00 |
| Устройство парковочных карманов | 622,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 839 700,00 | 0,00 | 0,00 | 839 700,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 277,50 | кв.м | асфальт | Устройство | 360 750,00 | 0,00 | 0,00 | 360 750,00 |
| Садовый камень | 370,60 | п.м. | ж/б | Устройство | 222 360,00 | 0,00 | 0,00 | 222 360,00 |
| Бордюрный камень | 366,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 322 400,00 | 0,00 | 0,00 | 322 400,00 |
|  |  |  | **1 881,00** |  |  |  |  |  | **2 363 390,00** | **0,00** | **0,00** | **2 363 390,00** |
| 7 | д. Семенково, ул.Веневская | 17 | 41,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 15,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| Садовый камень | 40,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 26,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| Скамейки | 1,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Урны | 1,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Тренажерная беседка из 10 тренажеров на раме | 1,00 | шт. | металл | Дооснащение спортивными | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
|  |  |  | **41,00** |  |  |  |  |  | **612 100,00** | **0,00** | **0,00** | **612 100,00** |
| 8 | д. Семенково, ул. Веневская | 16А | 215,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 15,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Садовый камень | 80,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 200,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 58,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | металл. | Дооснащение | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Скамейки | 2,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Урны | 2,00 | шт. | металл. | Установка | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | **215,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **1 057 500,00** | **0,00** | **1 057 500,00** |
| 9 | с. Свитино | 35А | 237,50 | Дорожно-тропиночная сеть | 37,50 | кв.м | асфальт | Устройство | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750,00 |
| Садовый камень | 118,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 70 800,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 200,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 58,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Скамейки | 2,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Урны | 2,00 | шт. | металл. | Установка | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | **237,50** |  |  |  |  |  | **1 112 550,00** | **0,00** | **0,00** | **1 112 550,00** |
| 10 | с. Вороново | 2А | 215,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 15,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Садовый камень | 109,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 200,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 58,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| спортивные тренажеры | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Скамейки | 4,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Урны | 4,00 | шт. | металл. | Установка | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | **215,00** |  |  |  |  |  | **1 274 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 274 900,00** |
| 11 | с. Вороново | 86 | 215,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 15,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Садовый камень | 109,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 200,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 58,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| спортивные тренажеры | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Скамейки | 4,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Урны | 4,00 | шт. | металл. | Установка | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | **215,00** |  |  |  |  |  | **1 274 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 274 900,00** |
| 12 | д. Рыжово | 18 | 215,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 15,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Садовый камень | 109,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 200,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 58,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| спортивные тренажеры | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Скамейки | 4,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Урны | 4,00 | шт. | металл. | Установка | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | **215,00** |  |  |  |  |  | **1 274 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 274 900,00** |
| 13 | д. Юрьевка | 48 | 215,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 15,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Садовый камень | 109,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 200,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 58,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| спортивные тренажеры | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Скамейки | 4,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Урны | 4,00 | шт. | металл. | Установка | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | **215,00** |  |  |  |  |  | **1 274 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 274 900,00** |
| 14 | д. Бабенки | 27 | 215,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 15,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Садовый камень | 109,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 200,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Ограждение детской площадки | 58,00 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| спортивные тренажеры | 2,00 | шт. | металл | Дооснащение | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Скамейки | 4,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Урны | 4,00 | шт. | металл. | Установка | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | **215,00** |  |  |  |  |  | **1 274 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 274 900,00** |
| 15 | п. ЛМС, мкр. "Центральный" | 21 | 2 254,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 987,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 0,00 | 0,00 | 1 283 100,00 | 1 283 100,00 |
| АБП | 817,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 0,00 | 0,00 | 1 062 100,00 | 1 062 100,00 |
| МАФ (роллергородок) | 5,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение спортивными | 0,00 | 0,00 | 1 232 746,00 | 1 232 746,00 |
| Садовый камень | 1 314,70 | п.м. | ж/б | Устройство | 0,00 | 0,00 | 788 820,00 | 788 820,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 450,00 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 945 000,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 5,00 | шт. | металл. | Дооснащение спортивными | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Тренажерная беседка из 10 тренажеров на раме | 1,00 | шт. | металл. | Дооснащение спортивными | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| МАФ(детская площадка) | 6,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| опора освещения (торшер) | 30,00 | шт. | металл. | Устройство | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 2 640 000,00 |
| Посадка деревьев | 20,00 | шт. | дерево | Устройство | 0,00 | 0,00 | 205 186,95 | 205 186,95 |
| Посадка кустарников | 100,00 | шт. | дерево | Устройство | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Скамейки | 20,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
| Урны | 20,00 | шт. | металл. | Установка | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  |  | **2 254,00** |  |  |  |  |  | **1 560 000,00** | **0,00** | **10 120 952,95** | **11 680 952,95** |
| 16 | п. ЛМС, мкр-н "Центральный" | 31, 34 | 1 646,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 535,00 | кв.м | асфальт | Устройство | 695 500,00 | 0,00 | 0,00 | 695 500,00 |
| Садовый камень | 595,00 | п.м. | ж/б | Устройство | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| Брусчатка | 611,00 | кв.м | ж/б | Устройство | 1 894 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 100,00 |
| МАФ (диван-качели) | 4,00 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| МАФ (Беседка восьмиугольная) | 1,00 | шт. | дерево, металл. | Устройство | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| Клумба (бетон) | 2,00 | шт. | ж/б | Устройство | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| опора освещения (торшер) | 18,00 | шт. | металл. | Устройство | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| МАФ (Скамья "Примерение") | 1,00 | шт. | металл. | Устройство | 506 900,00 | 0,00 | 0,00 | 506 900,00 |
| МАФ (Памятник семье) | 1,00 | шт. | металл. | Устройство | 542 925,00 | 0,00 | 0,00 | 542 925,00 |
| Скамейки | 20,00 | шт. | дерево, металл. | Установка | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| Урны | 20,00 | шт. | металл. | Установка | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Посадка деревьев | 20,00 | шт. | дерево | Устройство | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| МАФ (декоративные вазоны металл ) | 9,00 | шт. | металл. | Устройство | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 648 000,00 |
| Посадка кустарников | 220,00 | шт. | дерево | Устройство | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Газон | 500,00 | кв.м | газон | Устройство | 0,00 | 0,00 | 224 947,05 | 224 947,05 |
|  |  |  | **1 646,00** |  |  |  |  |  | **6 932 425,00** | **0,00** | **1 092 947,05** | **8 025 372,05** |
|  | **Итого по программе:** | | **14 887,00** |  |  |  |  |  | **33 875 000,00** | **5 676 000,00** | **12 053 900,00** | **51 604 900,00** |