****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25.12.2018 года № 103**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Ремонт дорог населенных пунктов**

**в поселении Вороновское в 2019 году»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и прочностных показателей, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2019 году» (приложение к настоящему постановлению).

 2. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2019 году».

 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

 поселения Вороновское в городе Москве

 от 25.12.2018 года № 103

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2019 году»**

 **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Ремонт дорог в населенных пунктах поселения Вороновское в 2019 году» |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Бюджетный кодекс РФ;-Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;-Устав поселения Вороновское- Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» |
| Цель программы | Сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении Вороновское  |
| Задачи программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и дорог.Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части |
| Конечные результаты | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями – 84,9 тыс. кв.м.Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения – 20 ед. |
| Заказчик программы | Администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | Администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | Глава администрации поселения Вороновское |
| Срок реализации программы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятия – 93 052 178,10руб., в том числе:  - средства бюджета поселения Вороновское – 2 052 178,10 руб. - средства субсидии из бюджета города Москвы – 91 000 000,00 руб. |

1. **Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

 Сохранность автомобильных дорог в поселении Вороновское зависит от качества и регулярности выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы № 762-ПП от 16.12.2014 года.

 Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования и безопасность дорожного движения.

 Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно адресному перечню объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2019 г. (**приложение к муниципальной программе**).

1. **Прогноз развития реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации программы**

 Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик.

 В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

 Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог.

1. **Цель, задачи и конечные результаты программы**

 Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

 Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

 - качественное выполнение работ по ремонту дорог;

 - обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

 - повышение уровня безопасности дорожного движения;

 - улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

 - снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

 Программа предусматривает один этап реализации – 2019 год

**5. Ресурсное обеспечение программы**

 Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы.

 Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы осуществляется в установленном законодательством порядке.

 Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 93 052 178,10 руб.

**6. Оценка эффективности программы**

 Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

**7. Организация управления и контроль за ходом программы**

 Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

 Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

 Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

 Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы Совету депутатов поселения Вороновское.

 Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

**8. Перечень мероприятий программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объемы финансирования (руб.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями  | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2019 г. | 91 000 000,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 052 178,10 | Бюджет поселения Вороновское |
|  | Итого |  |  | **93 052 178,10** |  |

**9. Целевые показатели эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование мероприятий** | **наименование целевого показателя** | **ед. изм.** | **плановые значения 2019 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Работы по ремонту населенных пунктов | Приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | тыс. кв. м. | 84,9 |
| Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения.  | Количество | 20 |

Приложение к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов

в поселении Вороновское в 2019 году»

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2019 году**

| № пп. | Адрес объекта (наименование объекта) | Границы работ | Категория | Площадь объекта по титулу, кв. м. | Потребность в ремонте, кв. м. | Общая стоимость работ, руб. (за счет субсидий г. Москвы). | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств местного бюджета). | Общая стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. ЛМС, дорога (вдоль гаражных боксов к дому №5) мкр-на "Солнечный городок" | ось А | ось А | 8в | 9502,50 | 1234,80 | 432,30 | 11169,60 | 8397,80 | 684,90 | 432,30 | 9515,00 | 11476934,50 | 0,00 | 11476934,50 |
| 2 | Дорога д. Семенково | ось Э, ось Н, ось Р, ось В, ось Ш | ось Э, ось Н, ось Р, ось В, ось Ш | 8в | 38050,00 | 0,00 | 6192,00 | 44242,00 | 2836,60 | 0,00 | 0,00 | 2836,60 | 3 358 594,00 | 377 134,50 | 3 735 728,50 |
| 3 | Дорога с. Вороново (правая сторона) | ось Д, ось И | ось Д, ось И | 8а | 17026,3 | 0,00 | 0,00 | 17026,3 | 2396,30 | 0,00 | 0,00 | 2396,30 | 2 722 476,30 | 0,00 | 2 722 476,30 |
| 4 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | ось Ж | ось Ж | 8а | 12956,40 | 416,40 | 766,70 | 17026,30 | 642,70 | 0,00 | 84,10 | 726,80 | 759 260,00 | 0,00 | 759 260,00 |
| 5 | Дорога с. Ворсино | ось А, ось Б | ось А, ось Б | 8в | 18892,00 | 0,00 | 858,00 | 19750,00 | 1117,00 | 0,00 | 185,00 | 1302,00 | 1 513 410,00 | 85 170,00 | 1 598 580,00 |
| 6 | д. Безобразово - СНТ Поляница - Акулово | Дорога д. Безобразово | граница пос. Вороновское | 8в | 20966,60 | 0,00 | 3433,20 | 24399,80 | 20966,60 | 0,00 | 3433,20 | 24399,80 | 24 857 695,50 | 0,00 | 24 857 695,50 |
| 7 | Дорога с. Бакланово | ось И, ось М, ось Ж, ось П | ось И, ось М, ось Ж, ось П | 8в | 14937,00 | 0,00 | 4903,00 | 19840,00 | 2071,00 | 0,00 | 664,00 | 2735,00 | 2 854 886,60 | 0,00 | 2 854 886,60 |
| 8 | Дорога д. Троица | ось К | ось К | 8в | 14204,00 | 0,00 | 2637,00 | 16841,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 625 200,00 | 0,00 | 625 200,00 |
| 9 | Дорога д. Юрьевка (левая сторона) | ось Е | ось Е | 8в | 8983,00 | 0,00 | 2292,00 | 11275,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| 10 | Дорога д. Косовка (левая сторона) | ось Е | ось Е | 8в | 18497,00 | 0,00 | 4455,00 | 22952,00 | 358,00 | 0,00 | 111,00 | 469,00 | 491 785,00 | 0,00 | 491 785,00 |
| 11 | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | ось А, ось Б, ось В | ось А, ось Б, ось В | 8а | 13332,00 | 1918,00 | 0,00 | 15250,00 | 13332,00 | 0,00 | 0,00 | 13332,00 | 14 957 617,00 | 0,00 | 14 957 617,00 |
| 12 | Дорога д. Безобразово | ось Б | ось Б | 8в | 7884,00 | 0,00 | 2570,00 | 10454,00 | 781,20 | 0,00 | 168,00 | 949,20 | 977 460,00 | 414 695,20 | 1 392 155,20 |
| 13 | Дорога п. ЛМС ДК Дружба до мусоросборочной площадки | Площадь у ДК Дружба | Дорога ЛМС - Юдановка | 8а | 1356,00 | 285,00 | 0,00 | 1641,00 | 1356,00 | 0,00 | 0,00 | 1356,00 | 1 639 382,90 | 137 718,00 | 1 777 100,90 |
| 14 | Дорога п. ЛМС от д.21 до общежития | Дорога п. ЛМС от д.21 - Кривые | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 8в | 2668,00 | 183,00 | 0,00 | 2851,00 | 2668,00 | 0,00 | 0,00 | 2668,00 | 3 145 540,00 | 0,00 | 3 145 540,00 |
| 15 | Дорога п. ЛМС от д.21 - Кривые | Дорога п. ЛМС от д.21 до общежития | п. ЛМС д. 2Б | 8в | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 957 630,00 | 0,00 | 957 630,00 |
| 16 | Дорога от детского сада №1156 до ВДШИ  | Дорога п.ЛМС от ДК Дружба до м/н Приозерный Мигалин | Дорога п. ЛМС от д.21 до общежития | 8в | 2313,00 | 586,00 | 0,00 | 2899,00 | 2313,00 | 0,00 | 0,00 | 2313,00 | 2 794 840,00 | 464 342,40 | 3 259 182,40 |
| 17 | Дорога п.ЛМС от ДК Дружба до м/н Приозерный (Мигалин) | Площадь у ДК Дружба | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 8в | 2782,00 | 712,00 | 0,00 | 3494,00 | 2782,00 | 0,00 | 0,00 | 2782,00 | 3 363 440,00 | 573118,00 | 3 936 558,00 |
| 18 | Подъездная дорога к ДСК "Актер" | Варшавское шоссе | ДСК "Актер" | 8в | 837,20 | 0,00 | 0,00 | 837,20 | 837,20 | 0,00 | 0,00 | 837,20 | 872954,80 | 0,00 | 872954,80 |
| 19 | Подъездная дорога к СНТ "Хуторок" | Дорога д.Ясенки- д.Новогромово | СНТ Хуторок | 8в | 463,10 | 0,00 | 35,80 | 498,90 | 463,10 | 0,00 | 35,80 | 498,90 | 579483,40 | 0,00 | 579483,40 |
| 20 | Дорога конечная ост. авт.36 до ЖД переезда (СНТ "Здоровье") | ось А, ось Б | ось А, ось Б | 8а | 11387,00 | 0,00 | 2596,90 | 13983,90 | 11387,00 | 0,00 | 2596,90 | 13983,90 | 12530410,00 | 0,00 | 12530410,00 |
|  | **Итого: на 2019 г.** |  |  |  | **217934,10**  | **5335,20** | **31171,90**  | **257328,00** | **76554,50**  | **684,90** | **7710,30** | **84949,70**  | **91000000,00** | **2052178,10** | **93052178,10** |