****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2019 № 30**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной**

**программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных**

**жилых домов в 2018 году»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях создания благоприятных условий проживания граждан администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2018 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 26.03.2019 года № 30

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2018 году»**

Муниципальная программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2018 году» (далее — программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 28 ноября 2017 года № 144

Целью программы:

- обеспечение комфортных условий проживания жителей поселения;

- приведение технических характеристик жилья в соответствие с требованиями, установленными нормативными актами Российской Федерации и г. Москвы. Задачи программы:

- качественное выполнение работ по ремонту мест общего пользования;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств отдельных конструктивных элементов;

- повышение уровня комфорта условий проживания.

По данной муниципальной программе запланировано проведение ремонта в 8 многоквартирных жилых домах с общим числом подъездов - 26**:**

- пос. ЛМС, м-н «Центральный», дом № 20, подъезд № 1, 2, 3;

- пос. ЛМС, м-н «Центральный», дом № 27, подъезд № 1, 2, 3, 4, 5;

- пос. ЛМС, м-н «Центральный», дом № 16, подъезд № 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- пос. ЛМС, м-н «Центральный», дом № 26, подъезд № 1, 2, 3, 4, 5;

- пос. ЛМС, м-н «Центральный», дом № 29, подъезд № 1, 2;

- пос. ЛМС, м-н «Солнечный городок», дома № 4, подъезды № 1, 2, 3, 4, 5.

**Общий объем финансирования на реализацию программы на 2018 год (план)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составляет **- 9 951,31 тыс. руб.**

**Общий объем финансирования выполненных работ на 2018 год по программе (факт)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составил – **9 145,82 тыс. руб.**

Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальному контракту и в соответствии с фактически принятыми работами по ремонту подъездов.

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы«Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2018 год» позволило улучшить состояние многоквартирного жилого фонда.

Муниципальная программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2018 году» выполнена в полном объеме.