****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2019 № 31**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**муниципальной программы «Содержание**

**объектов дорожного хозяйства в поселении**

**Вороновское на 2018 год»**

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях обеспечения непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов, поддержания надлежащего санитарно-технического состояния улично-дорожной сети, продления межремонтных сроков службы дорожных покрытий и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2018 год» (приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

 поселения Вороновское в городе Москве

 от 26.03.2019 года № 31

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2018 год»**

Муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2018 год» (далее - программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 28.11.2017 года № 143 (в редакции от 21.02.2019г. № 17).

##  Цели и задачи программы:

Цели Программы:

- обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства;

- устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог в поселении Вороновское;

- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении

 автомобильных дорог местного значения.

 Задачи программы:

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- обеспечение нормативного технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- качественное выполнение работ по содержанию дорог;

- создание комфортной среды для проживания населения;

-положительное воздействие на экономику и социальную сферу.

**1. По программе запланированы следующие мероприятия по содержанию дорог на территории поселения Вороновское:**

- обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства площадью – 562,5тыс**.** кв. м.

- актуализация 21 паспорта объектов дорожного хозяйства;

- паспортизация 21 объекта дорожного хозяйства.

 Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

 Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в **приложении 1** к отчету.

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2018 году.**

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** – составляет **75 880 657,51 руб**., в том числе за счет средств: - бюджета поселения Вороновское – 19 822 657,51 руб., субсидии бюджета города Москвы – 56 058 000,00 руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составил - **54 532 901,17 руб.,** в том числе за счет средств: - бюджета поселения Вороновское – 22 009 407,78 руб., субсидии бюджета города Москвы – 32 523 493,39 руб.

Отчет о выполнении мероприятий по программе приведен в **приложении 2** к отчету.

 Уменьшение общего финансирования произошло за счет тендерного снижения по муниципальному контракту, фактического объема работ в рамках технического содержания дорог, принятия замечаний по качеству содержание дорог.

 Увеличение финансирования за счет местного бюджета объясняется тем, что содержание дорог является работами непрерывного цикла, которые финансировалось с начала года (период с 31.12.2017г. по 10.03.2018г.) за счет местного бюджета по договорам, а с момента заключения Муниципального контракта № 0148300019317000031-0108999-04 от 12.03.2018г. за счет субсидии бюджета г. Москвы.

 Муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2018 год**»** выполнена в полном объеме.

Приложение 1

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2018 год»

**Отчет о достижении натуральных показателей программы «Содержание объектов дорожного хозяйства**

**в поселении Вороновское на 2018 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановые значения  | Фактические значения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства | Количество объектов дорожного хозяйства | ед. | 52 | 52 |
| Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства общей площадью | тыс.кв.м | 562,5 | 562,5 |
| 2 | Паспортизация объектов дорожного хозяйства | Актуализация паспортов объектов дорожного хозяйства | ед. | 21 | 21 |
| Паспортизация объектов дорожного хозяйства | ед. | 21 | 21 |

Приложение 2

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2018 год»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Содержание объектов дорожного хозяйства**

**в поселении Вороновское на 2018 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и содержание мероприятий | Объемы финансирования, руб. (план) | Объемы финансирования, руб. (факт) | В том числе: |
| Средства субсидии бюджета г. Москвы, руб. (план) | Средства субсидии бюджета г. Москвы, руб. (факт) | Средства бюджета поселения Вороновское, руб. (план) | Средства бюджета поселения Вороновское, руб. (факт) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** | **9** |
| Содержание объектов дорожного хозяйства (содержание в зимний период, летний период; приобретение ПГМ) |  |  |  |  |  | 8 536 263,03 (с 31.12.17г. по 10.03.18г.) |
| 70 960 252,51 | 50 596 577,17 | 56 058 000,00 | 32 523 493,39 | 14 902 252,51 | 9 536 820,75 (с 11.03.18г. по 31.12.18г.) |
| Паспортизация и актуализация объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское | 4 920 405,00 | 3 936 324,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 405,00 | 3 936 324,00 |
| **Всего за 2018г.** | **75 880 657,51** | **54 532 901,17** | **56 058 000,00** | **32 523 493,39** | **19 822 657,51** | **22 009 407,78** |