****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.09.2020 № 45**

**О внесении изменения в постановление администрации**

**поселения Вороновское от 23.12.2019 № 108 «Об утверждении**

**муниципальной программы «****Ремонт дорог населенных пунктов**

**в поселении Вороновское в 2020 году»**

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году», администрация поселения Вороновское постановляет:

1. В постановление администрации поселения Вороновское от 23.12.2019 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Войтешонок Л.Ю.» заменить словами «Кохановского Р.Н.»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложения к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

 поселения Вороновское в городе Москве

от 10.09.2020 № 45

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»**

 **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Ремонт дорог в населенных пунктах поселения Вороновское в 2020 году» |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Бюджетный кодекс РФ;-Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;-Устав поселения Вороновское;- Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» |
| Цель программы | Сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении Вороновское  |
| Задачи программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и дорог;Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части |
| Конечные результаты | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями – 55,16 тыс. кв.м.;Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения – 41 ед |
| Заказчик программы | администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | глава администрации поселения Вороновское |
| Срок реализации программы | 2020 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятия – 130 833 449,47 руб., в том числе:  - средства бюджета поселения Вороновское – 2 678 333,80 руб.; - средства субсидии из бюджета города Москвы – 128 155 115,67 руб. |

1. **Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Сохранность автомобильных дорог в поселении Вороновское зависит от качества и регулярности выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования и безопасность дорожного движения.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно адресному перечню объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2020 г. (**приложение к муниципальной программе**).

1. **Прогноз развития реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации программы**

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог.

1. **Цель, задачи и конечные результаты программы**

Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает один этап реализации – 2020 год

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 130 833 449,47 руб.

**6. Оценка эффективности программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

**7. Организация управления и контроль за ходом программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы Совету депутатов поселения Вороновское.

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

**8. Перечень мероприятий программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объемы финансирования (руб.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями  | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2020 г. | 128 155 115,67  | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 678 333,80 | Бюджет поселения Вороновское |
|  | Итого |  |  | **130 833 449,47** |  |

**9. Целевые показатели эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование мероприятий** | **наименование целевого показателя** | **ед. изм.** | **плановые значения 2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Работы по ремонту населенных пунктов | Приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | тыс. кв. м. | 55,16 |
| Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения.  | Кол-во | 41 |

Приложение к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2020 году**

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Границы работ | Категория | Площадь объекта по титулу, кв. м. | Потребность в ремонте, кв. м. | Общая стоимость работ, руб. (за счет субсидий г. Москвы) | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств местного бюджета) | Общая стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Дорога п. ЛМС до ДК Дружба (Больница) |  ось Б; ось В; ось Г |  ось Б; ось В; ось Г | 8а | 15394,00 | 4856,00 | 0,00 | 20250,00 | 6280,40 | 0,00 | 0,00 | 6280,40 | 7 999 910,72  | 0,00 | 7 999 910,72 |
| 2 | Дорога д. Троица | ось И | ось И | 8в | 14204,00 | 0,00 | 2637,00 | 16841,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 1 189 719,86  | 75 620,00 | 1 265 339,86 |
| 3 | Подъездная дорога к СНТ "Союз" | ось 1(0) | ось 1(718) | 8в | 3162,20 | 0,00 | 320,20 | 3482,40 | 3162,20 | 0,00 | 320,20 | 3482,40 | 3 703 931,63  | 0,00 | 3 703 931,63 |
| 4 | Подъездная дорога от храма ко 2-й линии домов д. Юдановка  | ось (0) | ось (212) | 8в | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 560 524,92  | 0,00 | 560 524,92 |
| 5 | Дорога с. Богоявление | ось Д | ось Д | 8в | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 756 230,01  | 0,00 | 756 230,01 |
| 6 | Подъездная дорога к СНТ "Березка-5" | ось 1 | ось 1 | 8в | 2404,20 | 0,00 | 0,00 | 2404,20 | 2404,20 | 0,00 | 0,00 | 2404,20 | 2 557 142,32  | 0,00 | 2 557 142,32 |
| 7 | Подъездная дорога к СНТ "Световод" | ось 1 | ось 1 | 8в | 1839,60 | 0,00 | 0,00 | 1839,60 | 1839,60 | 0,00 | 0,00 | 1839,60 | 1 956 625,49  | 0,00 | 1 956 625,49 |
| 8 | Дорога д. Юдановка (правая сторона) (доп.) участок 2 | ось 1 | ось 1 | 8в | 732,30 | 0,00 | 124,80 | 857,10 | 607,00 | 0,00 | 124,80 | 731,80 | 778 353,19  | 0,00 | 778 353,19 |
| 9 | Дорога д. Юрьевка (левая сторона) | ось Г | ось Г | 8в | 8983,00 | 0,00 | 2292,00 | 11275,00 | 851,00 | 0,00 | 0,00 | 851,00 | 876 782,87  | 326 399,76 | 1 203 182,63 |
| 10 | Дорога д. Юрьевка (правая сторона) | ось Б | ось Б | 8а | 3806,00 | 0,00 | 1015,00 | 4821,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 236 226,75  | 29 173,23 | 265 399,98 |
| 11 | Дорога д. Новогромово (левая сторона) (доп.)участок 1 | ось 1 | ось 1 | 8В | 243,00 | 0 | 0,00 | 243 | 243,00 | 0 | 0,00 | 243 | 309339,00 | 0 | 309339,00 |
| 12 | Дорога д. Новогромово (левая сторона)(доп.)участок 2 | ось 1 | ось 1 | 8В | 190,00 | 0 | 0,00 | 190 | 190,00 | 0 | 0,00 | 190 | 241870,00 | 0 | 241870,00 |
| 13 | Дорога д. Новогромово (левая сторона)(доп.)участок 3 | ось 1 | ось 1 | 8В | 252,00 | 0 | 51,00 | 303 | 252,00 | 0 | 51,00 | 303 | 385719,00 | 0 | 385719,00 |
| 14 | Дорога д. Новогромово (левая сторона)(доп.)участок 4 | ось 1 | ось 1 | 8В | 167,00 | 0 | 45,00 | 212 | 167,00 | 0 | 45,00 | 212 | 269876,00 | 0 | 269876,00 |
| 15 | Дорога д. Новогромово (правая сторона)(доп.)участок 1 | ось 1 | ось 1 | 8В | 336,00 | 0 | 85,00 | 421 | 336,00 | 0 | 85,00 | 421 | 535933,00 | 0 | 535933,00 |
| 16 | Дорога д. Новогромово (правая сторона)(доп.)участок 2 | ось 1 | ось 1 | 8В | 813,00 | 0 | 0,00 | 813 | 813,00 | 0 | 0,00 | 813 | 1034949,00 | 0 | 1034949,00 |
| 17 | Подъездная дорога от д.Новогромово к фермерскому хозяйству и кладбищу (доп.) | ось 1 | ось 1 | 8В | 1332,20 | 0 | 0,00 | 1332,2 | 1332,20 | 0 | 0,00 | 1332,2 | 1798464,40 | 401900,61 | 2200365,01 |
| 18 | Дорога д.Безобразово | ось 2, 3, 7, 8 | ось 2, 3, 7, 8 | 8В | 9754,00 | 0 | 1846,00 | 11600 | 1344,00 | 0 | 42,20 | 1386,2 | 1764632,60 | 0 | 1764632,60 |
| 19 | Подъездная дорога к СНТ "Надежда" 13 квартал  | ось 1 (595,4) | ось1 (1395,5) | 8в | 5916,90 | 0 | 0,00 | 5916,9 | 2901,00 | 0 | 0,00 | 2901 | 3692973,00 | 0 | 3692973,00 |
| 20 | Ддорога д. Ясенки  | ось 5 | ось 5 | 8в | 13054,00 | 41,4 | 2696,00 | 15791,4 | 2784,25 | 0 | 341,30 | 3125,55 | 3978825,15 | 0 | 3978825,15 |
| 21 | Дорога д. Юрьевка (правая сторона) | ось 5, 6, 7, 9, 10 | ось 5, 6, 7, 9, 10 | 8В | 5933,60 | 0 | 864,50 | 6798,1 | 1660,40 | 0 | 0,00 | 1660,4 | 2113689,20 | 0 | 2113689,20 |
| 22 | Дорога конечная ост. авт.36 до ЖД переезда СНТ Здоровье | Ось Г | Ось Г | 8в | 19209,90 | 0 | 3257,50 | 22467,4 | 1699,01 | 0 | 660,60 | 2359,60597 | 3005430,12 | 311142,6 | 3316572,72 |
| 23 | Дорога д.Семенково | ось 5 (ПК 0), ось 4 ПК 3+50 | Ось 5 (ПК0+52,6), ось 4 ПК 8+54 | 8в | 37721,00 | 0 | 9378,40 | 47099,4 | 1920,30 | 0 | 0,00 | 1920,3 | 2445886,11 | 88020,99 | 2533907,10 |
| 24 | Внутриквартальный проезд в с.Вороново, от д.№108 до д.106-А | ось 1 | ось 1 | 8В | 460,00 | 0 | 0,00 | 460 | 460,00 | 0 | 0,00 | 460 | 585580,00 | 0 | 585580,00 |
| 25 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | ось 9, 12 | ось 9, 12 | 8в | 12585,80 | 461,4 | 1503,00 | 14550,2 | 390,50 | 0 | 0,00 | 390,5 | 497106,50 | 0 | 497106,50 |
| 26 | Дорога д/о Вороново подезд к гаражному кооперативу  | ось 1 | ось 1 | 8В | 646,10 | 0 | 155,30 | 801,4 | 646,10 | 0 | 155,30 | 801,4 | 1020182,20 | 0 | 1020182,20 |
| 27 | Дорога с. Вороново мкр.Северный | ось 1 | ось 1 | 8в | 1370,30 | 0 | 189,80 | 1560,1 | 1370,30 | 0 | 189,80 | 1560,1 | 1986007,30 | 0 | 1986007,30 |
| 28 | Дорога Калужское шоссе - с.Свитино - СНТ "Космос" | ось 1 | ось 1 | 8В | 5701,00 | 0 | 2134,00 | 7835 | 5701,00 | 0 | 2134,00 | 7835 | 9973955,00 | 0 | 9973955,00 |
| 29 | Дорога д. Сахарово | ось 9, 1(ПК2+90) | ось 9, 1(ПК3+92) | 8В | 10062,30 | 0 | 1902,30 | 11964,6 | 541,47 | 0 | 171,99 | 713,4567704 | 908230,47 | 0 | 908230,47 |
| 30 | Дорога д. Сахарово | ось 5 | ось 5  | 8В | 10062,30 | 0 | 1902,30 | 11964,6 | 1509,03 | 0 | 266,10 | 1775,13 | 2259746,74 | 0 | 2259746,74 |
| 31 | Дорога с. Богоявление | ось 3, 4 | ось 3, 4 | 8в | 8250,40 | 0 | 1889,70 | 10140,1 | 545,00 | 0 | 190,70 | 735,7 | 937061,09 | 89819,7 | 1026880,79 |
| 32 | Дорога д. Юдановка (левая сторона) | ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8в | 10925,10 | 0 | 1741,10 | 12666,2 | 10925,10 | 0 | 1741,10 | 12666,2 | 16132938,94 | 820387,83 | 16953326,77 |
| 33 | Дорога д. Ворсино | ось 1, 13, 12 (ПК 3+48) | ось 1, 13, 12 (ПК 4+72) | 8в | 14699,90 | 0 | 2399,40 | 17099,3 | 5053,00 | 0 | 1459,00 | 6512 | 8294334,40 | 492478,17 | 8786812,57 |
| 34 | Дорога д. Рыжово | ось 3 | ось 3 | 8В | 4987,20 | 0 | 1011,60 | 5998,8 | 456,00 | 0 | 0,00 | 456 | 580488,00 | 0 | 580488,00 |
| 35 | Дорога д. Бабенки | ось 4 | ось 4 | 8В | 5919,00 | 0 | 615,00 | 6534 | 224,50 | 0 | 0,00 | 224,5 | 285788,50 | 0 | 285788,50 |
| 36 | Дорога д. Бабенки | ось 1 | ось 1 | 8В | 5918,90 | 0 | 615,20 | 6534,1 | 2636,11 | 0 | 0,00 | 2636,11 | 3355768,03 | 0 | 3355768,03 |
| 37 | Дорога д. Косовка (правая сторона) | ось 4,5,6 | ось 4,5,6 | 8В | 7782,00 | 0 | 657,80 | 8439,8 | 3679,60 | 0 | 657,80 | 4337,4 | 5521510,20 | 0 | 5521510,20 |
| 38 | Дорога д. Косовка (левая сторона) | ось 3 | ось 3 | 8в | 11387,30 | 0 | 2822,10 | 14209,4 | 807,50 | 0 | 230,40 | 1037,9 | 1321246,70 | 0 | 1321246,70 |
| 39 | Подъездная дорога к СНТ "Гринлайн" (Лесные ключи) | ось 1 | ось 1 | 8В | 2568,00 | 0 | 89,00 | 2657 | 2568,00 | 0 | 89,00 | 2657 | 3382361,00 | 0 | 3382361,00 |
| 40 | п.ЛМС,ЖСК Солнечный городок,ТОС Дружба | ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 8В | 19543,00 | 0 | 1513,10 | 21056,1 | 19543,00 | 0 | 1513,10 | 21056,1 | 26804415,30 | 0 | 26804415,30 |
| 41 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | ось4 (ПК0+90) | ось 4 (ПК1+43) | 8В | 2139,20 | 0 | 102,60 | 2241,8 | 1588,80 | 72 | 0,00 | 1660,8 | 2115360,96 | 43390,91 | 2158751,87 |
|  | **Итого: на 2020 г.** |  |  |  | **281 796,70** | **5 358,80** | **45 855,70** | **333 011,20** | **91 825,56** |  | **10 468,39** | **102 365,95** | **128 155 115,67** | **2 678 333,80** | **130 833 449,47** |