****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21.01.2019 года № 8**

**О внесении изменений в постановление администрации**

**поселения Вороновское от 03.09.2018 года № 67 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха**

**населения на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

В связи с техническими ошибками, администрация поселения Вороновское постановляет;

1. В постановление администрации поселения Вороновское от 03.09.2018 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе **«**Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году**»**» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе **«**Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году**»** изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению);

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе **«**Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году**»** изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение 1

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от «21» января 2019 года № 8

**Муниципальная программа**

«Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» |
| Цель программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское |
| Задачи программы | - устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках; |
| Конечные результаты программы | Реализация программы приведет к достижению следующих результатов:  - обустройство мест массового отдыха населения –3 объекта (9 площадок) |
| Перечень мероприятий программы | Приложение 1 к муниципальной программе |
| Координатор программы | глава администрации поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель | администрация поселения Вороновское |
| Сроки реализации программы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 10 751 069,50 **руб.,**  из них по источникам:  средства субсидии из бюджета города Москвы – 10 593 000,00 **руб.;**  средства бюджета поселения Вороновское - 158 069,50 **руб.** |

**Паспорт программы**

**1. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в поселении Вороновское, а значит и условия жизни населения.

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей поселения Вороновское.

**2. Прогноз развития реализации программы**

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения Вороновское, повышения комфортности условий проживания для жителей.

Выполнение программных мероприятий улучшит доступ жителей к детской и спортивной инфраструктуре для жителей ЖСК «Семенково», СНТ «Космос-1» и СНТ «Родничок», ДНП «Ясенки» а так же близлежащих населенных пунктов.

**3. Цель, задачи и конечные результаты программы**

Цель программы:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское - улучшение экологической обстановки.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- Устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках;

Основные мероприятия программы изложены в приложении 1 к муниципальной программе. Адресный перечень программы изложен в приложении 3 к муниципальной программе.

Конечные результаты программы:

- обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства на территориях населенных пунктов – 3 объекта

- количество обустроенных площадок – 9 ед.

- площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства – 15396 кв.м.

**4.Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает один этап реализации -2018 год.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета поселения Вороновское.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 10 751 069,50 **руб**. из них по источникам:

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 10 593 000,00 **руб;**

- средства бюджета поселения Вороновское – 158 069,00 **руб**.

**6. Оценка эффективности программы**

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей (приложение 2 к муниципальной программе).

**7. Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- информационно – аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой администрации поселения Вороновское.

Приложение 2

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от «21» января 2019 года № 8

«Приложение №1 к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Перечень мероприятий программы «Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | в том числе: | | |
| средства субсидии из бюджета города Москвы | средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | средства из бюджета поселения Вороновское |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Благоустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 10 751 069,50 | 10 593 000,00 | 0,00 | 158 069,50 |
| Итого: | |  |  | **10 751 069,50** | **10 593 000,00** | **0,00** | **158 069,50** |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от «21» января 2019 года № 8

«Приложение №2 к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Целевые показатели эффективности реализации программы «Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановые значения 2018 г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское | Посредством обустройства объектов на территориях населенных пунктов  Количество обустроенных площадок  Площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства | ед.  ед.  кв. м. | 3  9  15396 |

».

Приложение 4

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от «21» января 2019 года № 8

«Приложение №3 к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Адресный перечень по обустройству мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году**

| № п/п | Муниципальное образование | Тип объекта (дворовая территория, деревня, село, парк, улица) | Адрес объекта (наименование объекта) | Площадь, кв. м. | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, АБП, газон и т.д.) | | Кол-во | Ед. изм. | | Характеристики материала | Вид выполняемых работ | Привязка выполнения работ (детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, др.) | Субсидия из бюджета г. Москвы (руб.) | | Местный бюджет (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 1 | поселение Вороновское | ЖСК | Семенково | 1200 | Дорожно-тропиночная сеть | | 14,26 | м. кв. | | асфальт | устройство | Детская площадка | 12 512,79 | | 5 932,52 | 18 445,31 |
| Садовый камень | | 83 | м. пог | | бетон | устройство | 66 068,00 | | 0,00 | 66 068,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | | 230 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 320 390,00 | | 0,00 | 320 390,00 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | | 64 | м. пог | | металл | устройство | 95 520,00 | | 0,00 | 95 520,00 |
| МАФ | | 8 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 817 087,04 | | 0,00 | 817 087,04 |
| Диваны парковые | | 4 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 49 145,04 | | - | 49 145,04 |
| Урны | | 4 | шт. | | металл | оснащение | 9 647,52 | | - | 9 647,52 |
| Газон | | 37 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 16 566,75 | | 0,00 | 16 566,75 |
| Опоры наружного освещения | | 4 | шт. | | металл | устройство | 477 600,00 | | 0,00 | 477 600,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | | 92,8 | м. кв. | | асфальт | устройство | Площадка Workout | 81 504,59 | | 38 532,21 | 120 036,80 |
| Садовый камень | | 116 | м. пог | | бетон | устройство | 92 336,00 | | 0,00 | 92 336,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | | 32 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 44 576,00 | | 0,00 | 44 576,00 |
| МАФ (WORKOUT) | | 2 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 164 690,81 | | 0,00 | 164 690,81 |
| Диваны парковые | | 1 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | | 1 | шт. | | металл | оснащение | 2 411,88 | | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | | 100 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 44 775,00 | | 0,00 | 44 775,00 |
| Опоры наружного освещения | | 1 | шт. | | металл | устройство | 119 400,00 | | 0,00 | 119 400,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | | 9,6 | м. кв. | | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 8 432,94 | | 3 991,77 | 12 424,71 |
| Садовый камень | | 26 | м. пог. | | бетон | устройство | 20 696,00 | | 0,00 | 20 696,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | | 24 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 33 432,00 | | 0,00 | 33 432,00 |
| Тренажерная беседка на 10 тренажеров; велопарковка; информационный щит | | 3 | шт. | | металл, пластик | оснащение | 586 628,12 | | 0,00 | 586 628,12 |
| Диваны парковые | | 1 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | | 1 | шт. | | металл | оснащение | 2 411,88 | | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | | 26,14 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 11 706,62 | | 0,00 | 11 706,62 |
|  |  |  |  |  | **Дооснащение МАФ (средства экономии субсидии г. Москвы)** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | | 1 | шт | | дерево, металл | дооснащение | Детская площад ка | 12 348,00 | | - | 12 348,00 |
| Урны | | 3 | шт. | | металл | дооснащение |  | 4 824,00 | | 2 412,00 | 7 236,00 |
|  |  |  |  |  |  | | **Дооснащение МАФ (дополнительная субсидия г. Москвы)** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Теннис ный стол (детский) | | 1 | шт | | дерево, металл | дооснащение | Зона отдыха | 28 140,00 | | - | 28 140,00 |
| Стол домино | | 1 | шт. | | металл | дооснащение |  | 19 800,00 | | - | 19 800,00 |
| Диваны парковые | | 2 | шт | | дерево, металл | дооснащение |  | 18 666,00 | | - | 18 666,00 |
| Урны | | 3 | шт. | | металл | дооснащение |  | - | | 6 507,00 | 6 507,00 |
|  | **ИТОГО по ЖСК Семенково** | | | |  | |  |  | |  |  |  | **3 185 889,50** | | **57 375,50** | **3 243 265,50** |
| 2 | поселение Вороновское | СНТ | "Космос-1", "Родничок" | 13600 | Дорожно-тропиночная сеть | | 68 | м. кв. | | асфальт | устройство | Детская площадка | 87 958,00 | | 0,00 | 87 958,00 |
| Садовый камень | | 176 | м. пог | | бетон | устройство | 140 096,00 | | 0,00 | 140 096,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | | 166,75 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 232 282,75 | | 0,00 | 232 282,75 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | | 48 | м. пог | | металл | устройство | 71 640,00 | | 0,00 | 71 640,00 |
| МАФ | | 2 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 799 084,50 | | 0,00 | 799 084,50 |
| Диваны парковые | | 2 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 24 572,52 | | 0,00 | 24 572,52 |
| Урны | | 2 | шт. | | металл | оснащение | 4 823,76 | | 0,00 | 4 823,76 |
| Газон | | 28,9 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 0,00 | | 12 935,00 | 12 935,00 |
| Опоры наружного освещения | | 1 | шт. | | металл | устройство | 119 400,00 | | 0,00 | 119 400,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | | 52,4 | м. кв. | | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка | 67 779,40 | | 0,00 | 67 779,40 |
| Резиновое покрытие с основанием | | 310 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 740 280,00 | | 0,00 | 740 280,00 |
| Разметка площадки | | 18 | м. кв. | | краска | устройство | 6 567,00 | | 0,00 | 6 567,00 |
| Садовый камень | | 152 | м. пог | | бетон | устройство | 120 992,00 | | 0,00 | 120 992,00 |
| Ограждение спортивной площадки, H=3м | | 82 | п.м | | металл | устройство высотой | 269 247,00 | | 0,00 | 269 247,00 |
| МАФ | | 3 | шт. | | металл | оснащение | 68 357,50 | | 0,00 | 68 357,50 |
| Диваны парковые | | 2 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 24 572,52 | | 0,00 | 24 572,52 |
| Урны | | 2 | шт. | | металл | оснащение | 4 823,76 | | 0,00 | 4 823,76 |
| Газон | | 141,2 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 63 223,29 | | 0,00 | 63 223,29 |
| Опоры наружного освещения | | 2 | шт. | | металл | устройство | 238 800,00 | | 0,00 | 238 800,00 |
|  |  |  |  |  | **Дооснащение МАФ (средства экономии субсидии г. Москвы)** | | | | | | | | | | | |
| Диваны парковые | 1 | | шт | дерево, металл | | дооснащение | Многофункциональная спортивная площадка | 12 348,00 | - | | 12 348,00 |
| Урны | 2 | | шт. | металл | | дооснащение | 4 824,00 | - | | 4 824,00 |
|  |  |  |  |  | **Дооснащение МАФ (дополнительная субсидия г. Москвы)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Теннис ный стол (детский) | 1 | | шт | дерево, металл | | дооснащение | Зона отдыха | 28 140,00 | - | | 28 140,00 |
| Стол домино | 1 | | шт. | металл | | дооснащение | 19 800,00 | - | | 19 800,00 |
| Диваны парковые | 3 | | шт | дерево, металл | | дооснащение | 27 999,00 | - | | 27 999,00 |
| Урны | 2 | | шт. | металл | | дооснащение | 4 338- | - | | 4 338,00 |
|  | **ИТОГО по СНТ "Космос-1", "Родничок**" | | | | |  | |  |  | |  |  | **3 181 949,00** | **12 935,00** | | **3 194 884,00** |
| 3 | поселение Вороновское | ДНП | "Ясенки" | 596 | Дорожно-тропиночная сеть | | 115,17 | м. кв. | | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка | 101 156,35 | | 47 816,04 | 148 972,39 |
| Резиновое покрытие с основанием | | 310 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 740 280,00 | | 0,00 | 740 280,00 |
| Разметка площадки | | 18 | м. кв. | | краска | устройство | 0,00 | | 6 567,00 | 6 567,00 |
| Садовый камень | | 213 | м. пог | | бетон | устройство | 169 548,00 | | 0,00 | 169 548,00 |
| Ограждение спортивной площадки, H=3м | | 82 | п.м | | металл | устройство | 269 247,00 | | 0,00 | 269 247,00 |
| МАФ | | 3 | шт. | | металл | оснащение | 68 357,50 | | 0,00 | 68 357,50 |
| Диваны парковые | | 2 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 24 572,52 | | 0,00 | 24 572,52 |
| Урны | | 2 | шт. | | металл | оснащение | 4 823,76 | | 0,00 | 4 823,76 |
| Газон | | 114 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 51 043,50 | | 0,00 | 51 043,50 |
| Дорожно-тропиночная сеть | | 20,26 | м. кв. | | асфальт | устройство | Детская площадка | 17 798,68 | | 8 407,63 | 26 206,31 |
| Садовый камень | | 91 | м. пог | | бетон | устройство | 72 436,00 | | 0,00 | 72 436,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | | 230 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 549 240,00 | | 0,00 | 549 240,00 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | | 64 | м. пог | | металл | устройство | 95 520,00 | | 0,00 | 95 520,00 |
| МАФ | | 8 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 817 087,04 | | 0,00 | 817 087,04 |
| Диваны парковые | | 4 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 49 145,04 | | 0,00 | 49 145,04 |
| Урны | | 4 | шт. | | металл | оснащение | 9 647,52 | | 0,00 | 9 647,52 |
| Газон | | 72,3 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 32 370,90 | | 0,00 | 32 370,90 |
| Дорожно-тропиночная сеть | | 15,68 | м. кв. | | асфальт | устройство | Площадка Workout | 13 777,71 | | 6 504,36 | 20 282,07 |
| Садовый камень | | 42 | м. пог | | бетон | устройство | 33 432,00 | | 0,00 | 33 432,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | | 32 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 76 416,00 | | 0,00 | 76 416,00 |
| МАФ (WORKOUT) | | 2 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 164 690,81 | | 0,00 | 164 690,81 |
| Диваны парковые | | 1 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | | 1 | шт. | | металл | оснащение | 2 411,88 | | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | | 50 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 22 387,50 | | 0,00 | 22 387,50 |
| Дорожно-тропиночная сеть | | 2,7 | м. кв. | | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 2 370,37 | | 1 122,08 | 3 492,45 |
| Садовый камень | | 23 | м. пог | | бетон | устройство | 18 308,00 | | 0,00 | 18 308,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | | 24 | м. кв. | | асфальт, резина | устройство | 57 312,00 | | 0,00 | 57 312,00 |
| Тренажерная беседка на 10 тренажеров; информационный щит | | 2 | шт. | | металл, пластик | оснащение | 574 509,02 | | 0,00 | 574 509,02 |
| Диваны парковые | | 1 | шт. | | дерево, металл | оснащение | 12 286,26 | | 0,00 | 12 286,26 |
| Урны | | 1 | шт. | | металл | оснащение | 2 411,88 | | 0,00 | 2 411,88 |
| Газон | | 38,73 | м. кв. | | земля, семена | устройство | 0,00 | | 17 341,89 | 17 341,89 |
|  |  |  |  |  | **Дооснащение МАФ (средства экономии субсидии г. Москвы)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | | 1 | шт | | дерево, металл | дооснащение | Многофункциональная спортивная площадка | 12 348,00 | | - | 12 348,00 |
| Урны | | 2 | шт. | | металл | дооснащение | 4 823,00 | | 0,00 | 4 823,00 |
|  |  |  |  |  | **Дооснащение МАФ (дополнительная субсидия г. Москвы)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Теннис ный стол (детский) | | 1 | шт | | дерево, металл | дооснащение | Зона отдыха | 28 140,00 | | 0,00 | 28 140,00 |
|  |  |  |  |  | Стол домино | | 1 | шт. | | дерево, металл | дооснащение |  | 19 800,00 | | 0,00 | 19 800,00 |
|  |  |  |  |  | Навес | | 2 |  | | дерево, металл | дооснащение |  | 62 840,00 | | 0,00 | 62 840,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | | 3 | шт | | дерево, металл | дооснащение |  | 27 999,00 | | 0,00 | 27 999,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | | 2 | шт. | | металл | дооснащение |  | 4 338,0 | | 0,00 | 4 338,00 |
|  | **ИТОГО по ДНП «Ясенки»** | | | | | |  |  | |  |  |  | **4 225 161,50** | | **87 759,00** | **4 312 920,50** |
|  | **ИТОГО по поселению Вороновское в 2018г.:** | | | | | |  |  | |  |  |  | **10 593 000,00** | | **158 069,50** | **10 751 069,50** |

».