****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21.01.2019 год № 11**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений** **в постановление администрации** **поселения Вороновское от 06.09.2016 года № 53 «Об** **утверждении муниципальной программы «Ремонт,** **очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного** **водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»** |

 В связи с уточнением адресного перечня колодцев, расположенных на территории поселения Вороновское а так же сроков исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы», администрации поселения Вороновское постановляет:

 1. В постановление администрации поселения Вороновское от 06.09.2016 года № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» внести следующие изменения:

 1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);

 1.2. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение 1

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от «21» января 2019 года № 11

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕМОНТ, ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (КОЛОДЦЕВ) НА 2016-2018 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная целевая программа «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» |
| **Основание для разработки программы**  | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Бюджетный кодекс РФ;- Закон города Москвы от 06.11.2002г № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;- Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02;- Устав поселения Вороновское |
| **Сроки реализации программы** | 2016-2018 год |
| **Заказчик программы** | администрация поселения Вороновское |
| **Разработчик программы** | администрация поселения Вороновское |
| **Цели и задачи программы** | - соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения;- санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения; |
| **Исполнители программы** | администрация поселения Вороновское  |
| **Объем и источник финансирования программы** | Общий объем финансирования, необходимого для реализации Программы, составляет 4100000 тыс. руб. Объем финансирования программы носит прогнозный характер и корректируются с учетом возможностей местного бюджета.Источником финансирования является бюджет поселения Вороновское |
| **Ожидаемые результаты реализации программы**  | - соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения;- повышение качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения;- создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на территории поселения Вороновское |
| **Контроль исполнения программы** | - координационные работы по реализации программы осуществляются администрацией поселения Вороновское;- контроль за реализацией программы осуществляется главой администрации поселения Вороновское |

**1. Правовые основы разработки муниципальной целевой программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»**

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Закон города Москвы от 06.11.2002г № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;

- Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02;

- Устав поселения Вороновское.

**2**. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

 Программа «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018гг.» обеспечит доступ населения к источникам нецентрализованного водоснабжения с соблюдением гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

 В настоящее время на территории поселения функционирует 83 источник нецентрализованного водоснабжения.

 Для решения проблем объектов нецентрализованного водоснабжения на территории поселение Вороновское необходима разработка данной программы.

**3. Основные цели и задачи программы**

 Целью настоящей программы является: соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения; санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- создать условия для обеспечения населения водными ресурсами;

- сохранение объектов нецентрализованного водоснабжения поселения Вороновское;

- обеспечить доступность населения к объектам водоснабжения во всех населенных пунктах поселения Вороновское;

**4. Сроки реализации программы**

 Программа рассчитана на три года. В течение всего срока реализации данной программы планируется проведение мероприятий по ремонту, очистке и дезинфекции объектов нецентрализованного водоснабжения с привлечением финансовых ресурсов бюджета поселения Вороновское для реализации программы.

**5. Мероприятия по организации работ в рамках муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»**

- Проведение ремонтных работ колодцев;

- Проведение работ по очистке шахт колодцев;

- Постоянный контроль по качеству воды в колодцах, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1175-02

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета поселение Вороновское.

 Общий объем финансирования, необходимого для реализации программы, составляет 4100000 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы могут быть скорректированы исходя из реальных возможностей бюджета поселения Вороновское.

**7. Ожидаемые результаты реализации программы**

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, повысит уровень качества воды объектов нецентрализованного водоснабжения, улучшит внешний облик населенных пунктов, даст возможность улучшить экологическое состояние на территории поселения Вороновское.

**8. Система организации контроля за исполнением программы**

 Координационные работы по реализации программы осуществляются администрацией поселения Вороновское.

 Контроль за реализацией программы осуществляется главой администрации поселения Вороновское.

Приложение 2

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от «21» января 2019 года № 11

**План мероприятий и сроки реализации муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место расположения колодца** | **Источник финансирования** | **Срок исполнения** |
| 1 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 27 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 2 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 18 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 3 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 4 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 4 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 32 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 5 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 40 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 6 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бакланово д. 13 | из средств бюдждета поселения Вороновское | 2018 год |
| 7 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бакланово д. 22 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 8 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бакланово д. 8 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 9 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Безобразово д. 13 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 10 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Безобразово д. 38 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 11 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Богоявление (у детской площадки) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 12 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаустройство площадкианализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Богоявление (у пруда за магазином) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 13 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Богоявление д. 22 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 14 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Богоявление д. 1 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 15 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамьианализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново (напротив дома 15 "А") | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 16 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д 2 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 17 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д 75 «А» | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 18 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 10 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 19 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 127 "А" | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 20 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 141 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 21 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 25 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 22 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 27 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 23 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамейкиустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 35 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 24 | тампонирование | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 92 А | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 25 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 94 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 26 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 86 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 27 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Ворсино д. 1 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 28 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Ворсино д.30 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 29 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Голохвастово д. 13 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 30 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Голохвастово д. 2 "А" (вблизи метеостанции) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 31 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | Голохвастово д. 6 "В" | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 32 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамейкиустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 12 "А" | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 33 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 18 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 34 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамейкиустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 27 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 35 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 3 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 36 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 34 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 37 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 47 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 38 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 56 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 39 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 7 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 40 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС м-н Центральный д. 17 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 41 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС м-н Центральный д. 32 «А» | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 42 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Львово д. 20 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 43 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамьиустройство площадкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Никольское д. 21 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 44 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Никольское д. 8 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 45 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Новогоромово д. 20 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 46 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Новогромово д. 3 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 47 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Новогромово д. 41 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 48 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Покровское д.4 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 49 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Рыжово (напротив д. 13) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 50 | тампонирование | Рыжово (напротив д. 23) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 51 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Рыжово д. 3 "А" | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 52 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Рыжово 1 А | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 53 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 19 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 54 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамейкиустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 22 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 55 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 14 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 56 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 4 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 57 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 6 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 58 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Свитино д. 14 "А" | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 59 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Свитино д. 32 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 60 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Семенково ул. Веневская д.13 (д.31) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 61 | тампонирование | г. Москва, поселение Вороновское, д. Семенково ул. Веневская д.38 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 62 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Троица д. 22 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 63 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Троица д. 7 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 64 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Филино д. 14 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 65 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Филино, ул. Приозерная, д. 19 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 66 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 19 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 67 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 2 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 68 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 28 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 69 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 31 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 70 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 38 (у Храма) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 71 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 46 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 72 | тампонирование | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 54 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 73 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамейкиустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 5 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| 74 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юрьевка д. 25 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 75 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юрьевка д. 29 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 76 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юрьевка д. 7 "В" | из средств бюджетапоселения Вороновское | 2018 год |
| 77 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовказамена скамейкиустройство площадкиустройство дорожкиустройство огражденияанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 10 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2017 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 78 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 18 «А» | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 79 | очисткадезинфекцияремонт швовзамена оголовкаанализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 30 | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |
| очисткадезинфекцияанализы | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 80 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 44 (у магазина Дикси) | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 81 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 15 "А" | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 82 | очисткадезинфекцияремонт швованализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 45 "А" | из средств бюджета поселения Вороновское | 2018 год |
| 83 | обустройство нового объекта нецентрализованного водоснабжения | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово Новогромовский п-д | из средств бюджета поселения Вороновское | 2016 год |