****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2019 № 29**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной**

**программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов**

**нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»**

 В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях создания условия для соблюдения гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения на территории поселения Вороновское, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» за 2017 – 2018 годы (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 26.03.2019 года № 29

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»**

**за 2017 - 2018 годы**

##  Муниципальная программа «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» (далее — Программа) утверждена Постановлением администрации поселения Вороновское от 06 сентября 2016 года № 53 (в редакции от 21.01.2019г № 11, от 13.02.2019г № 15).

 Основные цели и задачи программы - соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения;

- санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения.

 По данной муниципальной программе в 2017 – 2018 гг., запланировано проведение ремонта, очистки, дезинфекции и тампонирования объектов нецентрализованного водоснабжения.

Все работы проводились согласно плана мероприятий и в сроки по реализации муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы».

**1. Отчет по выполнению мероприятий по реализации муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев)» за 2017 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место расположения колодца** | **Источник финансирования** | **срок исполнения** |
| 1 | очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Безобразово д. 38 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 2 | очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 10 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 3 | Очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка и скамейки, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 35 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 4 | очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Ворсино д. 1 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 5 | Очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка и скамейки, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 12 "А" | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 6 | очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 18 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 7 | Очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка и скамейки, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 27 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 8 | Очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка и скамейки, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 22 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 9 | Очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка и скамейки, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 5 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |
| 10 | Очистка, дезинфекция. ремонт швов, замена оголовка и скамейки, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения, анализы  | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 10 | бюджет поселения Вороновское | 2017 год |

 **1.1. Объем финансирования выполненных работ по программе в 2017 году (факт)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составил - **589,24 тыс.рублей.**

Все работы в 2017 году по программе выполнены в полном объеме.

Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальному контракту.

**2. Отчет о выполнении мероприятий по реализации муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев)» за 2018 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место расположения колодца** | **Источник финансирования** | **срок исполнения** |
| 1 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 27 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 2 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 18 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 3 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 4 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 4 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 32 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 5 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бабенки д. 40 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 6 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бакланово д. 13 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 7 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бакланово д. 22 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 8 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Бакланово д. 8 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 9 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Безобразово д. 13 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 10 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Безобразово д. 38 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 11 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Богоявление (у детской площадки) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 12 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, замена оголовка, устройство площадки, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Богоявление (у пруда за магазином) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 13 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Богоявление д. 22 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 14 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с.Богоявление д. 1 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 15 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, замена скамьи, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново (напротив дома 15 "А") | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 16 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д 2 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 17 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д 75 «А» | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 18 | Очистка, дезинфекция, анализы | . Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 10 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 19 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы |  г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 127 "А" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 20 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 141 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 21 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 25 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 22 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 27 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 23 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 35 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 24 | тампонирование | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 92 А | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 25 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 94 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 26 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново д. 86 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 27 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Ворсино д. 1 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 28 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Ворсино д.30 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 29 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Голохвастово д. 13 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 30 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Голохвастово д. 2 "А" (вблизи метеостанции) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 31 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы | Голохвастово д. 6 "В" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 32 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 12 "А" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 33 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 18 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 34 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 27 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 35 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 3 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 36 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 34 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 37 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 47 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 38 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы  | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 56 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 39 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Косовка д. 7 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 40 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС м-н Центральный д. 17 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 41 | Очистка, дезинфекция, анализы, замена скамьи | г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС м-н Центральный д. 32 «А» | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 42 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Львово д. 20 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 43 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, замена скамьи, устройство площадки, устройство ограждения, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Никольское д. 21 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 44 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Никольское д. 8 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 45 | Очистка, дезинфекцияремонт швов, анализы  | г. Москва, поселение Вороновское, д. Новогоромово д. 20 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 46 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Новогромово д. 3 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 47 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Новогромово д. 41 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 48 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Покровское д.4 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 49 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Рыжово (напротив д. 13) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 50 | Тампонирование | Рыжово (напротив д. 23) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 51 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Рыжово д. 3 "А" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 52 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Рыжово 1 А | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 53 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 19 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 54 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 22 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 55 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 14 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 56 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 4 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 57 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово д. 6 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 58 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Свитино д. 14 "А" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 59 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, с. Свитино д. 32 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 60 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Семенково ул. Веневская д.13 (д.31) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 61 | Тампонирование | г. Москва, поселение Вороновское, д. Семенково ул. Веневская д.38 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 62 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Троица д. 22 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 63 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Троица д. 7 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 64 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Филино д. 14 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 65 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Филино, ул. Приозерная, д. 19 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 66 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 19 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 67 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 2 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 68 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 28 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 69 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 31 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 70 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 38 (у Храма) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 71 | Очистка, дезинфекция. ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 46 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 72 | Тампонирование | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 54 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 73 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юдановка д. 5 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 74 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юрьевка д. 25 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 75 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юрьевка д. 29 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 76 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Юрьевка д. 7 "В" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 77 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 10 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 78 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 18 «А» | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 79 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 30 | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 80 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 44 (у магазина Дикси) | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 81 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 15 "А" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 82 | Очистка, дезинфекция, ремонт швов, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки д. 45 "А" | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
| 83 | Очистка, дезинфекция, анализы | г. Москва, поселение Вороновское, д. Сахарово Новогромовский п-д | бюджет поселения Вороновское | 2018 год |
|  |  |  |  |  |

**2.1. Объем финансирования выполненных работ по программе в 2018 году (факт)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составил - **1 624,61 тыс. рублей.** (без учета штрафных санкций), в том числе:

- расходы на санитарно-химические обследования воды в колодцах по предписанию «Роспотреднадзора» в сумме - 191,79 тыс. руб.;

- расходы на ремонт, очистку, дезинфекцию, тампонирование и проведение лабораторного исследования воды в колодцах в соответствии с муниципальным Контрактом в сумме - 1 432,82 тыс.руб.

Все работы в 2018 году по программе выполнены в полном объеме.

**3. Общий объем финансирования на реализацию программы на 2016 – 2018 гг. (план)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составляет - **4 100 тыс. руб.**

Объем финансирования программы носил прогнозный характер и корректировался с учетом местных условий, но в пределах утвержденного лимита.

**Общий объем финансирования выполненных работ на 2016-2018гг. по программе (факт)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составил – **3 758,49 тыс. руб.**

В том числе по годам:

- 2016 год – 1 544,64 тыс. руб.,

- 2017 год – 589,24 тыс. руб.,

- 2018 год - 1 624,61 тыс. руб.

Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальному контракту.

 Муниципальная программа «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» выполнена в полном объеме.