****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2019 № 32**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы**

**«Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ) в**

**поселении Вороновское в 2018 году»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и их прочностных показателей а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ)в поселении Вороновское в 2018 году» (приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 26.03.2019 года № 32

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ) в поселении Вороновское в 2018 году»**

 Муниципальная программа «Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ)

в поселении Вороновское в 2018 году» (далее — программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 03 сентября 2018 года № 68.

##  Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

##  Задачи программы:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

**1. По программе запланировано:**

- ремонт автомобильных дорог горячей асфальтобетонной смесью - 22 объектов дорожного хозяйства, общей площадью – 70,47 тыс. кв.м.

 Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в **приложении 1.**

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2018 году.**

 Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** составляет - **76 447,82 тыс. руб.,**

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 71 265,00 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 5 182,82 тыс. руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет - **74 087,27** **тыс. рублей**. (без учета штрафных санкций) **(приложение 2).**

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 69 111,39 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 4 975,88 тыс. руб.

 Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам и в соответствии с фактически принятыми работами по ремонту дорог.

Муниципальная программа «Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ)

в поселении Вороновское в 2018 году» выполнена в полном объеме.

Приложение 1

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ)

в поселении Вороновское в 2018 году»

**Отчет о достижении натуральных показателей программы «Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ) в поселении Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Элемент ОДХ, подлежащий ремонту | Плановые показатели, кв.м  | Фактические показатели, кв.м  |
| 1 | Дорога д. Троица | Проезжая часть | 1939,0 | 1939,0 |
| 2 | п. ЛМС ЖСК Солнечный Городок ТОС Дружба | Проезжая часть | 4110,0 | 4110,0 |
| 3 | Подъездная дорога к 2-й линии домов от Калужского шоссе с. Вороново | Проезжая часть | 429,0 | 429,0 |
| 4 | Подъездная дорога к ДНП "Луговое 2" | Проезжая часть | 3149 | 3149,0 |
| **5** | Подъездная дорога к СНТ "Победа" от д. Бабенки | Проезжая часть | 1986,0 | 1986,0 |
| 6 | Подъездная дорога от д. Новогромово к фермерскому хозяйству и кладбищу | Проезжая часть | 2762,1 | 2762,1 |
| 7 | Дорога от д. 237 Г с. Вороново к "СНТ Заречье" | Проезжая часть | 1631,0 | 1631,0 |
| 8 | Подъездная дорога к ДНП "Никольское 2" | Проезжая часть | 2316,9 | 2316,9 |
| 9 | Подъездная дорога к "ДСПК Бабенки 2" | Проезжая часть | 1325,8 | 1325,8 |
| 10 | Подъездная дорога к СНТ "Ворсино-2" | Проезжая часть | 1501,9 | 1501,9 |
| 11 | Подъездная дорога к СНТ "Элеватор" | Проезжая часть | 4926,2 | 4926,2 |
| 12 | Подъездная дорога к СНТ "Беляево" | Проезжая часть | 4836,8 | 4836,8 |
| 13 | Подъездная дорога к СНТ "Ворсино" | Проезжая часть | 4343,3 | 4343,3 |
| 14 | Подъездная дорога к СНТ "Застройщик" | Проезжая часть | 988,8 | 988,8 |
| 15 | Подъездная дорога к СНТ "Культура" | Проезжая часть | 2168,9 | 2168,9 |
| 16 | Подъездная дорога к СНТ "Металлург" | Проезжая часть | 2146,4 | 2146,4 |
| 17 | Подъездная дорога к СНТ "Свитино" | Проезжая часть | 1186,5 | 1186,5 |
| 18 | Подъездная дорога к СНТ "Колос-2" | Проезжая часть | 553,1 | 553,1 |
| 19 | Подъездная дорога к СНТ "Рассвет" | Проезжая часть | 3594,2 | 3594,2 |
| 20 | Подъездная дорога к СНТ "Рубин", СНТ "Синтез" | Проезжая часть | 15571,0 | 15571,0 |
| 21 | Подъездная дорога к СНТ "Рассвет", СНТ "Южное" | Проезжая часть | 4445,8 | 4445,8 |
| 22 | Дорога д. Юрьевка (левая сторона) | Проезжая часть | 4561,0 | 4561,0 |
|  | **Всего ремонт ОДХ (подъездные дороги к СНТ)** | **70472,7** | **70472,4** |

Приложение 2

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ)

в поселении Вороновское в 2018 году»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Ремонт дорог населенных пунктов (подъездные дороги к СНТ) в поселении Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и содержание мероприятий | Объемы финансирования, руб. (план) | Объемы финансирования, руб. (факт) | В том числе: |
| Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (план) | Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (факт) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (план) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (факт) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** | **9** |
| Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями | 76 447 816,00 | 74 087 266,57 | 71 265 000,00  | 69 111 385,05 | 5 182 816,00  | 4 975 881,52 |
|
|
|
|
|
|
|
| **Всего за 2018г.** | **76 447 816,00** | **74 087 266,57** | **71 265 000,00**  | **69 111 385,05** | **5 182 816,00**  | **4 975 881,52** |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней).