****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2019 № 34**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы**

**«Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения**

**Вороновское в 2018 году»**

 В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства города Москвы № 507-ПП от 24 сентября 2012 года «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях повышения эстетических качеств, создания мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях, благоустройства придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов), а также обустройства парковочных мест, спортивных и детских площадок, детских спортивных комплексов с установкой малых архитектурных форм, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году» (приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

 от 26.03.2019 года № 34

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

Муниципальная программа ««Обустройство мест массового отдыха населения на территории

поселения Вороновское в 2018 году» (далее - программа) утверждена постановлением

## администрации поселения Вороновское от 03.09.2018 года № 67 (в редакции от 25.12.2018г № 94, от 21.01.2019г № 8).

##  Цели и задачи программы:

 Цель программы:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское - улучшение экологической обстановки.

 Задачи программы:

- Устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках;

**1. По программе запланированы мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское:**

- обустройство детских и спортивных площадок на территории 3-х населенных пунктов: ЖСК «Семенково»; СНТ «Космос-1» и СНТ «Родничок», ДНП «Ясенки»;

- количество обустроенных площадок – 9 ед.;

 Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

 Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в **приложении** к отчету.

2**. Ресурсное обеспечение программы в 2018 году.**

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** – составляет **10 751.07** тыс. руб.,

в т.ч. за счет средств:

- бюджета города Москвы - 10 593,00 тыс. руб.,

- местного бюджета – 158,07тыс. руб.,

Устройство детских площадок:

- бюджет города Москвы – 5 004,82 тыс. руб.,

- местный бюджет – 29,69 тыс. руб.,

Устройство спортивных и многофункциональных площадок:

- бюджет города Москвы - 5 298,18 тыс. руб.,

- местный бюджет - 121,87 тыс. руб.,

Обустройство зон отдыха:

- бюджет города Москвы - 290,00 тыс. руб.,

- местный бюджет - 6,51 тыс. руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составил - **10 751,07 тыс. руб.** (без учета штрафных санкций), в т.ч. за счет средств:

- бюджета города Москвы - 10 593,00 тыс. руб.

- местного бюджета - 158,07 тыс. руб.

 Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году**»** выполнена в полном объеме.

Приложение

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Обустройство мест массового отдыха населения на

территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Отчет о достижении натуральных показателей программы «Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование мероприятий | наименование целевого показателя | ед.изм. | плановые значения  | фактические значения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское | посредством обустройства объектов на территориях населенных пунктов | ед. | 3 | 3 |
| количество обустроенных площадок | Ед. | 9 | 9 |
| В том числе по видам работ: |  |  |  |
| устройство детских площадок  | шт | 3 | 3 |
| устройство спортивных и многофункциональных площадок  | шт | 6 | 6 |
| установка тренажерных беседок на 10 тренажеров  | шт | 2 | 2 |
| устройство дорожно-тропиночной сети  | кв.м. | 390,87 | 390,87 |
| устройство садового камня  | п.м. | 922,0 | 922,0 |
| обустройство зон отдыха | шт | 3 | 3 |
| установка парковых диванов  | шт | 29 | 29 |
| установка урн  | шт | 32 | 32 |
| устройство газонов  | кв.м. | 608,27 | 608,27 |
| установка опор уличного освещения  | шт | 8 | 8 |
| Площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства | кв. м. | 15396 | 15396 |