****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 27 апреля 2016г № 06/04**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной адресной Программы**

**«Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2015 год»**

 В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Вороновское от 17.12.2014 года № 05/09 «Об утверждении муниципальной адресной Программы «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2015 год»;

 Рассмотрев, представленный Главой администрации поселения Вороновское отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2015 год»;

**Совет депутатов поселения Вороновское решил:**

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2015 год».

 2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Вороновское Исаева М.К.

**Глава**

**поселения Вороновское М.К. Исаев**

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

поселения Вороновское

№ 06/04 от 27.04.2016г.

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

адресной Программы «Текущий ремонт дорог населенных

пунктов в поселении Вороновское на 2015 год»

**Отчет об исполнении**

**муниципальной адресной Программы «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2015 год».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Ремонт по плану** |  **Ремонт по факту** |  **Выполнение, %** |
|  | **Наименование объекта** | **Площадь ремонта, кв.м.** | **Субсидии****г. Москвы,****руб.** | **Местный бюджет,****руб.** | **Площадь ремонта, кв.м.** | **Субсидии****г. Москвы,****руб.** | **Местный бюджет,****руб** | **Площадь ремонта, кв.м. %** | **% руб.** |
| **1** | Дорога п. ЛМС до ДК «Дружба» (набережная пруда) | 5765 | 4763654,00 | 0 | 5765 | 4167575,02 | 0 | 100 | 87,5 |
| **2** | Дорога с Вороново ТВ | 7472,40 | 6174489,00 | 0 | 7472,40 | 5401872,16 | 0 | 100 | 87,5 |
| **3** | Дорога д. Юдановка 2-я линия | 4698,30 | 3882233,0 | 0 | 4698,30 | 3396446,75 | 0 | 100 | 87,5 |
| **4** | Шоссейная дорога д. Юдановка | 1132,40 | 935709,0 | 0 | 1132,40 | 818623,12 | 0 | 100 | 87,5 |
| **5** | Дорога «конечная остановка 36 автобуса до ж/д переезда 252 км» | 416,36 | 343915,0 | 0 | 416,21 | 335313,78 | 0 | 100 | 97,5 |
| **6** | от Варшавского шоссе до ДНП «Ясенки» | 2457 | За счет экономии от тендерного снижения | 0 | 2457 | 1616192,62 | 0 | 100 | 100 |
| **Всего по программе** | **19484,46** | **16100000,0** | **0** | **21941,41** | **15736023,45** | **0** | **100** | **97,7** |