****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 27 апреля 2016г № 06/07**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной адресной Программы**

**«Ремонт дворовых территорий на 2015 год»**

 В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Вороновское от 17.12.2014 года № 05/08 «Об утверждении муниципальной адресной Программы «Ремонт дворовых территорий на 2015 год»;

 Рассмотрев, представленный Главой администрации поселения Вороновское отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Ремонт дворовых территорий на 2015 год»;

**Совет депутатов поселения Вороновское решил:**

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Ремонт дворовых территорий на 2015 год».

 2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Вороновское Исаева М.К.

**Глава**

**поселения Вороновское М.К. Исаев**

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

поселения Вороновское

№ 06/07 от 27.04.2016г.

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

адресной Программы «Ремонт дворовых территорий на 2015 год»

**Отчет об исполнении**

**муниципальной адресной Программы «Ремонт дворовых территорий на 2015 год».**

 Основными целями и задачами данной Программы являлись, повышение прочностных показателей проезжей части дворовых территорий, эстетических качеств дворовых территорий, создание мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территорий, благоустройство придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов), а так же строительство парковочных мест для автотранспорта, спортивных площадок, детских спортивных комплексов и детских площадок с установкой малых архитектурных форм.

 По данной муниципальной адресной Программе было запланировано – ремонт и благоустройство 15 дворовых территорий, в том числе:

- Устройство парковочных карманов – 1562, кв.м.

- Устройство новых детских площадок со спортивными МАФами – 6 шт.

- Устройство дорожно – тропиночной сети – 2468 кв.м.

- Устройство скамеек, урн у подъездов многоквартирных домов.

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог – 976 кв.м.

- Устройство бортового камня – 1230,5 п.м.

- Устройство садового камня – 1942 п.м.

- Ремонт хоккейной коробки в пос. д/о Вороново, д. 8, размером 30х60 м.

- Устройство волейбольной площадки в п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 27, размером 26х15 м.

 **Все запланированные работы по муниципальной адресной Программе «Ремонт дворовых территорий на 2015 год» выполнены в полном объеме.**

Общий объем финансирования составил – 21 664 013,57 руб., при плане – 23 524 800 руб.

За счет субсидий г. Москвы – 21 569 013,57 руб.

За счет местного бюджета – 95 000 руб

Экономия денежных средств составила – 1 860 786,43 руб., которая сложилась за счет тендерного снижения.