****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03.09.2018г. № 67**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения уровня внешнего благоустройства и создания комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» (приложение к настоящему постановлению).

2. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское

от 03.09.2018 года № 67

**Муниципальная программа**

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» |
| Цель программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское |
| Задачи программы | - устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках; |
| Конечные результаты программы | Реализация программы приведет к достижению следующих результатов:  - обустройство мест массового отдыха населения –3 объекта (9 площадок) |
| Перечень мероприятий программы | Приложение №1 к муниципальной программе |
| Координатор программы | глава администрации поселения Вороновское |
| Разработчик программы и  ответственный исполнитель | администрация поселения Вороновское |
| Сроки реализации программы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет **10 452 900,00 руб.,**  из них по источникам:  средства субсидии из бюджета города Москвы – **10 303 000,00 руб.;**  средства бюджета поселения Вороновское - **149 900,00 руб.** |

**Паспорт программы**

**1. Анализ проблемы и обоснование ее решения**

**программными методами**

Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в поселении Вороновское, а значит и условия жизни населения.

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей поселения Вороновское.

**2. Прогноз развития реализации программы**

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения Вороновское, повышения комфортности условий проживания для жителей.

Выполнение программных мероприятий улучшит доступ жителей к детской и спортивной инфраструктуре для жителей ЖСК «Семенково», СНТ «Космос-1» и СНТ «Родничок», ДНП «Ясенки», а так же близлежащих населенных пунктов.

**3. Цель, задачи и конечные результаты программы**

Цель программы:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское- улучшение экологической обстановки.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- Устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках;

Основные мероприятия программы изложены в приложении № 1 к муниципальной программе. Адресный перечень программы изложен в приложении № 3 к программе.

Конечные результаты программы:

- обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства на территориях населенных пунктов – 3 объекта

- количество обустроенных площадок – 9 ед.

- площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства – 15396 кв.м.

**4.Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает один этап реализации -2018 год.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета поселения Вороновское.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет **10 452 900,00 руб**. из них по источникам:

- средства субсидии из бюджета города Москвы – **10 303 000,00 руб;**

- средства бюджета поселения Вороновское – **149 900,00 руб**.

**6. Оценка эффективности программы**

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей (приложение № 2 к муниципальной программе).

**7. Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское в городе Москве.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское в городе Москве.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- информационно – аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой администрации поселения Вороновское.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Перечень мероприятий программы «Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | в том числе: | | |
| средства субсидии из бюджета города Москвы | средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | средства из бюджета поселения Вороновское |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Устройство объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | **10 452 900,00** | **10 303 000,00** | **0,00** | **149 900,00** |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Целевые показатели эффективности реализации программы «Обустройство мест массового отдыха населения**

**на территории поселения Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановые значения 2018 г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Устройство объектов благоустройства на территории населенных пунктов | Посредством благоустройства обустроены объекты благоустройства на территориях населенных пунктов  Количество обустроеных площадок  Площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства | ед.  ед.  кв. м. | 3  9  15396 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих ремонту (устройству) на территории поселения Вороновское в 2018 году**

| № п/п | Муниципальное образование | Тип объекта (дворовая территория, деревня, село, парк, улица) | Адрес объекта (наименование объекта) | Площадь, кв. м. | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, АБП, газон и т.д.) | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики материала | Вид выполняемых работ | Привязка выполнения работ (детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, др.) | Субсидия из бюджета г. Москвы (руб.) | Местный бюджет (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | поселение Вороновское | ЖСК | Семенково | 1200 | Дорожно-тропиночная сеть | 14,26 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 12575,67 | 5962,33 | 18 538,00 |
| Садовый камень | 83 | м. пог. | бетон | устройство | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 230 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | 64 | м. пог. | металл | устройство | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| МАФ | 8 | шт. | дерево, металл | оснащение | 821 193,00 | 0,00 | 821 193,00 |
| Диваны парковые | 4 | шт. | дерево, металл | оснащение | 49 392,00 | 0,00 | 49 392,00 |
| Урны | 4 | шт. | металл | оснащение | 9 696,00 | 0,00 | 9 696,00 |
| Газон | 37 | м. кв. | земля, семена | устройство | 16 650,00 | 0,00 | 16 650,00 |
| Опоры наружного освещения | 4 | шт. | металл | устройство | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 92,8 | м. кв. | асфальт | устройство | Площадка Workout | 81 914,16 | 38 725,84 | 120 640,00 |
| Садовый камень | 116 | м. пог. | бетон | устройство | 92 800,00 | 0,00 | 92 800,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 32 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 165 518,40 | 0,00 | 165 518,40 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
| Газон | 100 | м. кв. | земля, семена | устройство | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Опоры наружного освещения | 1 | шт. | металл | устройство | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 9,6 | м. кв. | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 8 475,32 | 4 011,83 | 12 487,15 |
| Садовый камень | 26 | м. пог. | бетон | устройство | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 24 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| Тренажерная беседка на 10 тренажеров | 1 | шт. | металл, пластик | оснащение | 589 576,00 | 0,00 | 589 576,00 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
| Газон | 26,14 | м. кв. | земля, семена | устройство | 11 765,45 | 0,00 | 11 765,45 |
| 2 | поселение Вороновское | СНТ | "Космос-1", "Родничок" | 13600 | Дорожно-тропиночная сеть | 68 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 |
| Садовый камень | 176 | м. пог. | бетон | устройство | 140 800,00 | 0,00 | 140 800,00 |
| Покрытие из гранитного отсева | 166,75 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 233 450,00 | 0,00 | 233 450,00 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | 48 | м. пог. | металл | устройство | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| МАФ | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 803 100,00 | 0,00 | 803 100,00 |
| Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 24 696,00 | 0,00 | 24 696,00 |
| Урны | 2 | шт. | металл | оснащение | 4 848,00 | 0,00 | 4 848,00 |
| Газон | 28,9 | м. кв. | земля, семена | устройство | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Опоры наружного освещения | 1 | шт. | металл | устройство | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 52,4 | м. кв. | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка | 68 120,00 | 0,00 | 68 120,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 310 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| Разметка площадки | 18 | м. кв. | краска | устройство | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| Садовый камень | 152 | м. пог. | бетон | устройство | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| Ограждение спортивной площадки, H=3м | 82 | п.м. | металл | устройство высотой | 270 600,00 | 0,00 | 270 600,00 |
| МАФ | 3 | шт. | металл | оснащение | 68 701,00 | 0,00 | 68 701,00 |
| Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 24 696,00 | 0,00 | 24 696,00 |
| Урны | 2 | шт. | металл | оснащение | 4 848,00 | 0,00 | 4 848,00 |
| Газон | 141,2 | м. кв. | земля, семена | устройство | 63 541,00 | 0,00 | 63 541,00 |
| Опоры наружного освещения | 2 | шт. | металл | устройство |  | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 3 | поселение Вороновское | ДНП | "Ясенки" | 596 | Дорожно-тропиночная сеть | 115,17 | м. кв. | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка | 101 664,68 | 48 056,32 | 149 721,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 310 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| Разметка площадки | 18 | м. кв. | краска | устройство | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| Садовый камень | 213 | м. пог. | бетон | устройство | 170 400,00 | 0,00 | 170 400,00 |
| Ограждение спортивной площадки, H=3м | 82 | п.м. | металл | устройство | 270 600,00 | 0,00 | 270 600,00 |
| МАФ | 3 | шт. | металл | оснащение | 68 701,00 | 0,00 | 68 701,00 |
| Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 24 696,00 | 0,00 | 24 696,00 |
| Урны | 2 | шт. | металл | оснащение | 4 848,00 | 0,00 | 4 848,00 |
| Газон | 114 | м. кв. | земля, семена | устройство | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 20,26 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 17 888,12 | 8 449,88 | 26 338,00 |
| Садовый камень | 91 | м. пог. | бетон | устройство | 72 800,00 | 0,00 | 72 800,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 230 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| Ограждение детской площадки, H=1,2м | 64 | м. пог. | металл | устройство | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| МАФ | 8 | шт. | дерево, металл | оснащение | 821 193,00 | 0,00 | 821 193,00 |
| Диваны парковые | 4 | шт. | дерево, металл | оснащение | 49 392,00 | 0,00 | 49 392,00 |
| Урны | 4 | шт. | металл | оснащение | 9 696,00 | 0,00 | 9 696,00 |
| Газон | 72,3 | м. кв. | земля, семена | устройство | 32 533,57 | 0,00 | 32 533,57 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 15,68 | м. кв. | асфальт | устройство | Площадка Workout | 13 846,95 | 6 537,05 | 20 384,00 |
| Садовый камень | 42 | м. пог. | бетон | устройство | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 32 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 |
| МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение | 165 518,40 | 0,00 | 165 518,40 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
| Газон | 50 | м. кв. | земля, семена | устройство | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 2,7 | м. кв. | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 2 382,28 | 1 127,72 | 3 510,00 |
| Садовый камень | 23 | м. пог. | бетон | устройство | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| Резиновое покрытие с основанием | 24 | м. кв. | асфальт, резина | устройство | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 |
| Тренажерная беседка на 10 тренажеров | 1 | шт. | металл, пластик | оснащение | 577 396,00 | 0,00 | 577 396,00 |
| Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
| Урны | 1 | шт. | металл | оснащение | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
| Газон | 38,73 | м. кв. | земля, семена | устройство | 0,00 | 17 429,03 | 17 429,03 |
| **ВСЕГО по поселению Вороновское:** | | | | | | | | | | | **10303000,00** | **149 900,00** | **10 452 900,00** |