****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 24 июня 2015г № 06/09**

**«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной адресной Программы**

**«Ремонт дворовых территорий в поселении Вороновское 2014 год»**

Рассмотрев, представленный Главой администрации поселения Вороновское отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Ремонт дворовых территорий в поселении Вороновское на 2014 год»

**Совет депутатов поселения Вороновское решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Ремонт дворовых территорий в поселении Вороновское на 2014 год»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселения Вороновское.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

**Глава**

**поселения Вороновское М.К. Исаев**

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

№ 06/09 от 24.06.2015 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Ремонт дворовых территорий на 2014год»**

Основной целью и задачами программы явились повышение прочностных показателей проезжей части дворовых территорий, эстетических качеств дворовых территорий, создания мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях, устройства благоустройства придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов), а также строительства парковочных мест и спортивных площадок и детских спортивных комплексов и детских площадок с установкой малых архитектурных форм.

По данной муниципальной программе запланировано отремонтировать и благоустроить 18 дворовых территорий в том числе:

- Устройство парковочных карманов 984,2 кв.м.

- Устройство новых детских площадок со спортивными тренажерами 5 шт

- Устройство дорожно - тропиночной сети 2399,3 кв.м.

- Установка скамеек, урн у каждого подъезда

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 240 кв.м.

Все работы по данной программе выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования Программы составил 23 472,3 при плане 23 863,2 тыс. руб. экономия 390,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

* Бюджета г. Москвы – 19 829,1 тыс. руб. при плане 20 220,0 тыс. руб. экономия 390,9 тыс. руб.;
* местного бюджета - 3 643,2 тыс. руб. при плане 3 643,2 тыс. руб.

Экономия денежных средств, сложилась за счет тендерного снижения.

Реализация мероприятий в рамках муниципальной адресной программы «Ремонт дворовых территорий на 2014год», позволила улучшить состояние дворовых территорий жилого фонда, Улучшила эстетические качества дворовых территорий, мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях, устройство детских спортивных комплексов и детских площадок с установкой малых архитектурных форм, озеленение и устройство газонов. Что, в общем, создает благоприятные условия проживания и отдыха жителей п. ЛМС мкр. Центральный.