****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.02.2021 № 15**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы**

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»**

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 09.02.2021 № 15

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»**

## Муниципальная программа «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году» (далее — программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 23.12.2019 № 108 (в редакции постановления от 10.09.2020 № 45).

## Цели программы:

- сохранность и совершенствование объектов дорожного хозяйства**;**

**-** безопасность и функционирование сети автомобильных дорог местного значения поселения Вороновское.

## Задачи программы:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

**1. По программе запланировано:**

- ремонт автомобильных дорог горячей асфальтобетонной смесью - 29 объектов дорожного хозяйства, общей площадью – 163,58 тыс. кв. м.;

- приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения отсыпкой материалами фрезерования асфальтобетона – 46 объектов дорожного хозяйства, общей площадью – 30,76 тыс. кв.м.;

- водоотведение дороги д. Юдановка – 40 п. м.

Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в **приложении 1** к настоящему отчету.

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2020 году**

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** составляет - **130 833 449,47 руб.,**

в том числе за счет средств:

– средства субсидии из бюджета города Москвы - 128 155 115,67 руб.;

- средства бюджета поселения Вороновское – 2 678 333,80 руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет - **102 569 634,68 руб.** (без учета штрафных санкций) (**приложение 2**).

в том числе за счет средств:

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 100 495 252,56 руб.;

- средства бюджета поселения Вороновское – 2 074 382,12 руб.

Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам и в соответствии с фактически принятыми работами по ремонту дорог.

Муниципальная программа «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году» выполнена в полном объеме.

Приложение 1

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»

**Отчет о достижении натуральных показателей программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта (наименование объекта)** | **Элемент ОДХ, подлежащий ремонту** | **Ед. изм.** | **Плановые показатели, кв.м**  | **Фактические показатели, кв.м**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дорога п. ЛМС до ДК Дружба (Больница) | ремонт проезжей части | кв.м. | 6280,40 | 6280,40 |
| 2 | Дорога д. Троица | ремонт проезжей части | кв.м. | 934,00 | 934,00 |
| 3 | Подъездная дорога к СНТ "Союз" | ремонт проезжей части | кв.м. | 3162,20 | 3162,20 |
| ремонт обочины | кв.м. | 320,20 | 320,20 |
| 4 | Подъездная дорога от храма ко 2-й линии домов д. Юдановка  | ремонт проезжей части | кв.м. | 527,00 | 527,00 |
| 5 | Дорога с. Богоявление | ремонт проезжей части | кв.м. | 711,00 | 711,00 |
| 6 | Подъездная дорога к СНТ "Березка-5" | ремонт проезжей части | кв.м. | 2404,20 | 2404,20 |
| 7 | Подъездная дорога к СНТ "Световод" | ремонт проезжей части | кв.м. | 1839,60 | 1839,60 |
| 8 | Дорога д. Юдановка (правая сторона) (доп.) участок 2 | ремонт проезжей части | кв.м. | 607,00 | 607,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 124,80 | 124,80 |
| 9 | Дорога д. Юрьевка (левая сторона) | ремонт проезжей части | кв.м. | 851,00 | 851,00 |
| 10 | Дорога д. Юрьевка (правая сторона) | ремонт проезжей части | кв.м. | 222,00 | 222,00 |
| 11 | Дорога с. Богоявление | ремонт проезжей части | кв.м. | 545,00 | 545,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 190,70 | 190,70 |
| 12 | Дорога д. Юдановка (левая сторона) | ремонт проезжей части | кв.м. | 10925,10 | 10925,10 |
| ремонт обочины | кв.м. | 1741,10 | 1741,10 |
| 13 | Дорога д. Ворсино | ремонт проезжей части | кв.м. | 5053,00 | 5053,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 1459,00 | 1459,00 |
| 14 | Дорога д. Косовка (правая сторона) | ремонт проезжей части | кв.м. | 3679,60 | 3679,60 |
| ремонт обочины | кв.м. | 657,80 | 657,80 |
| 15 | Дорога д. Косовка (левая сторона) | ремонт проезжей части | кв.м. | 807,50 | 807,50 |
| ремонт обочины | кв.м. | 230,40 | 230,40 |
| 16 | Подъездная дорога к СНТ "Гринлайн" (Лесные ключи) | ремонт проезжей части | кв.м. | 2568,00 | 2568,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 89,00 | 89,00 |
| 17 | п.ЛМС,ЖСК Солнечный городок,ТОС Дружба | ремонт проезжей части | кв.м. | 19543,00 | 19543,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 1513,10 | 1513,10 |
| 18 | Дорога д. Рыжово | ремонт проезжей части | кв.м. | 456,00 | 456,00 |
| 19 | Дорога д. Бабенки | ремонт проезжей части | кв.м. | 224,50 | 224,50 |
| 20 | Дорога д. Бабенки | ремонт проезжей части | кв.м. | 2636,11 | 2636,11 |
| 21 | Дорога д. Новогромово (левая сторона) (доп.) участок 1 | ремонт проезжей части | кв.м. | 243,00 | 243,00 |
| 22 | Дорога д. Новогромово (левая сторона) (доп.) участок 2 | ремонт проезжей части | кв.м. | 190,00 | 190,00 |
| 23 | Дорога д. Новогромово (левая сторона) (доп.) участок 3 | ремонт проезжей части | кв.м. | 252,00 | 252,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 51,00 | 51,00 |
| 24 | Дорога д. Новогромово (левая сторона) (доп.) участок 4 | ремонт проезжей части | кв.м. | 167,00 | 167,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 45,00 | 45,00 |
| 25 | Дорога д. Новогромово (правая сторона) (доп.) участок 1 | ремонт проезжей части | кв.м. | 336,00 | 336,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 85,00 | 85,00 |
| 26 | Дорога д. Новогромово (правая сторона) (доп.) участок 2 | ремонт проезжей части | кв.м. | 813,00 | 813,00 |
| 27 | Подъездная дорога от д. Новогромово к фермерскому хозяйству и кладбищу (доп.) | ремонт проезжей части | кв.м. | 1332,20 | 1332,20 |
| 28 | Дорога д. Безобразово  | ремонт проезжей части | кв.м. | 1344,00 | 1344,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 42,20 | 42,20 |
| 29 | Подъездная дорога к СНТ "Надежда" 13 квартал. | ремонт проезжей части | кв.м. | 2901,00 | 2901,00 |
| устройство дренажа | м | 18,00 | 18,00 |
| 30 | Дорога д. Ясенки  | ремонт проезжей части | кв.м. | 2784,25 | 2784,25 |
| ремонт обочины | кв.м. | 341,30 | 341,30 |
| 31 | Дорога д. Юрьевка (правая сторона) | ремонт проезжей части | кв.м. | 1660,40 | 1660,40 |
| 32 | Дорога конечная ост. авт.36 до ЖД переезда СНТ Здоровье  | ремонт проезжей части | кв.м. | 1699,01 | 1699,01 |
| ремонт обочины | кв.м. | 660,60 | 660,60 |
| 33 | Дорога д. Семенково  | ремонт проезжей части | кв.м. | 1920,30 | 1920,30 |
| 34 | Внутриквартальный проезд в с. Вороново, от д. № 108 до д. 106-А | ремонт проезжей части | кв.м. | 460,00 | 460,00 |
| 35 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | ремонт проезжей части | кв.м. | 390,50 | 390,50 |
| 36 | Дорога д/о Вороново подъезд к гаражному кооперативу  | ремонт проезжей части | кв.м. | 646,10 | 646,10 |
| ремонт обочины | кв.м. | 155,30 | 155,30 |
| 37 | Дорога с. Вороново мкр. Северный  | ремонт проезжей части | кв.м. | 1370,30 | 1370,30 |
| ремонт обочины | кв.м. | 189,80 | 189,80 |
| 38 | Дорога Калужское шоссе - с. Свитино - СНТ "Космос"  | ремонт проезжей части | кв.м. | 5701,00 | 5701,00 |
| ремонт обочины | кв.м. | 2134,00 | 2134,00 |
| 39 | Дорога д. Сахарово  | ремонт проезжей части | кв.м. | 541,47 | 541,47 |
| ремонт обочины | кв.м. | 171,99 | 171,99 |
| 40 | Дорога д. Сахарово  | ремонт проезжей части | кв.м. | 1509,03 | 1509,03 |
| ремонт обочины | кв.м. | 266,10 | 266,10 |
| 41 | Дорога с. Вороново (левая сторона)  | ремонт проезжей части | кв.м. | 1588,80 | 1588,80 |
| тротуары | кв.м. | 72,00 | 72,00 |
| **Итого:** |   |   | **102383,96** | **102383,96** |

Приложение 2

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2020 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и содержание мероприятий | Объемы финансирования руб. (план) | Объемы финансирования руб. (факт) | В том числе: |  |
| Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (план) | Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (факт) | Средства из бюджета поселения Вороновское руб. (план) | Средства из бюджета поселения Вороновское руб. (факт) |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями | 130 833 449,47 | 102 569 634,68 | 128 155 115,67 | 100 495 252,56 | 2 678 333,80 | 2 074 382,12 |  |
| **Всего за 2018г.** | **130 833 449,47** | **102 569 634,68** | **128 155 115,67** | **100 495 252,56** | **2 678 333,80** | **2 074 382,12** |  |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней)