****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.02.2021 № 17**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной**

**программы «Проведение работ по нанесению дорожной**

**разметки на объектах дорожного хозяйства**

**поселения Вороновское в 2020 году»**

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2020 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 09.02.2021 № 17

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2020 году»**

## Муниципальная программа «Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2020 году» (далее — программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 23.12.2019 № 109.

## Цели программы:

- сохранность и совершенствование объектов дорожного хозяйства**;**

**-** безопасность и функционирование сети автомобильных дорог местного значения поселения Вороновское.

## Задачи программы:

- качественное выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- создание комфортной среды для проживания населения;

- положительное воздействие на экономику и социальную сферу;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

**1. По программе запланировано:**

- приведение в соответствии с требованиями безопасного дорожного движения объектов дорожного хозяйства площадью 0,695 тыс. кв. м.;

Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в **приложении 1** к настоящему отчету.

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2020 году.**

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** составляет - **844 095,80 руб.,**

в том числе за счет средств:

– средства субсидии из бюджета города Москвы - 827 200,00 руб.;

- средства бюджета поселения Вороновское – 16 895,80руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет - **564 924,73 руб.** (без учета штрафных санкций) **(приложение 2 к настоящему отчету)**.

в том числе за счет средств:

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 553 555,30 руб.;

- средства бюджета поселения Вороновское – 11 369,43 руб.

Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам и в соответствии с фактически принятыми работами по ремонту дорог.

Муниципальная программа «Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2020 году» выполнена в полном объеме.

Приложение 1

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства

поселения Вороновское в 2020 году»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2020 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Протяженность объекта по оси (п.м)** | **Линии продольной разметки** | | | | **Пешеходные переходы 1.14.1** | | **Остановки общественного транспорта 1.17** | | **Желтая разметка (стоянка запрещена)** | | **Островки безопасности** | |
| **сплошная линия 1.2.1** | | **пунктирная линия 1.6** | |
| **п.м** | **кв.м** | **п.м** | **кв.м** | **шт.** | **кв.м** | **шт.** | **кв.м** | **п.м** | **кв.м** | **п.м** | **кв.м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 1 726,00 | 3 141,00 | 314,10 | 531,00 | 53,10 | 1 | 12,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дорога п. ЛМС до ДК "Дружба" | 726,00 | 2 157,74 | 215,77 | 266,00 | 26,60 | 3 | 38,40 | 4 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого за 2020 год:** | **2 452,00** | **5 298,74** | **529,87** | **797,00** | **79,70** | **4,00** | **51,20** | **4,00** | **7,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение 2

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства

поселения Вороновское в 2020 году»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2020 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресная привязка (в соответствии с утвержденным титулом, перечнем) | Вид выполняемых работ, в рамках направления расходования | Стоимость работ по титулу (плану) | | | | | Стоимость работ по отраженным акта (факт) | | | | |
|  |  | Всего, в т.ч.: | Субсидия г. Москвы | Местный бюджет | Ед. изм | Нат. показ. | Всего, в т.ч.: | Субсидия г.Москвы | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | Нанесение дорожной разметки пластичными материалами | м.кв | 387,05 | 465 181,50 | 455 870,25 | 9 311,25 | м.кв | 374,27 | 441 422,42 | 430 052,99 | 11 369,43 |
| 2 | Дорога п. ЛМС до ДК «Дружба» (больница) | Нанесение дорожной разметки пластичными материалами | м.кв | 308,25 | 370 473,34 | 363 057,75 | 7 415,59 | м.кв | 100,05 | 123 502,31 | 123 502,31 | 0,00 |
| **Итого:** | |  |  | **695,30** | **835 654,84** | **818 928,00** | **16 726,84** |  | **474,32** | **564 924,73** | **553 555,30** | **11 369,43** |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней)