****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.02.2021 № 19**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2020 году»**

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2020 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 09.02.2021 № 19

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2020 году»**

## Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2020 году» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 23.12.2019 № 110 (в редакции постановлений от 07.02.2020 г. № 10, от 11.09.2020 г. № 47, от 15.12.2020 № 72).

## Цели и задачи программы:

Цель программы:

- повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское;

- улучшение экологической обстановки.

Задачи программы:

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов;

- обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения;

- поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и озеленения;

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых и спортивных площадках;

- ремонт объектов благоустройства;

- организация сбора мусора (твердых коммунальных отходов);

- ликвидация аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, выполнение работ по санитарной обрезке деревьев;

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;

- устройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для вывоза ТКО;

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак).

По программе запланирован ремонт и благоустройство дворов и населенных пунктов в поселении Вороновское. Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы. Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен ниже:

В рамках программы на 4 дворовых территориях многоквартирных домов и на территории жилой застройки 7 населенных пунктов, в том числе по видам работ выполнено:

- 5 детских площадок (реконструкция);

- 1 детская площадка (устройство покрытия);

- 1 детская площадка (устройство велопарковки);

- 4 спортивных площадок (устройство);

- 1 хоккейная площадка (устройство);

- 5 площадок для сбора ТКО (реконструкция);

- ремонт 7 094,9 кв. м проездов и парковок;

- ремонт (устройство) дорожно - тропиночной сети – 13 736,7 кв. м.;

- устройство дорожно - тропиночной сети с покрытием из плитки – 941,9 кв. м.;

- ремонт более 24576,7 кв. м газонов;

- посадка 20 деревьев и 161 кустарника;

**Ресурсное обеспечение программы в 2020 году.**

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** – составляет **174 494 633,77 руб.** из них по источникам:

- средства субсидии, патенты из бюджета города Москвы на благоустройство территорий жилой застройки – 143 323 699 ,74 руб.;

- средства бюджета поселения Вороновское – 31 170 934,03 руб.;

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет - **141 766 018,95 тыс. руб.** (**приложение**), в т.ч. за счет средств:

- средства субсидии, патенты из бюджета города Москвы на благоустройство территорий жилой застройки – 115 639 287,10 руб.;

- средства бюджета поселения Вороновское – 26 126 731,85 руб.;

Секвестирование бюджета объясняется тем, что в связи с введением ограничительных мероприятиями, введенными в связи с пандемией коронавируса COVID-19, а также уменьшение финансирование по субсидии г. Москвы произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам.

Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2020 году» выполнена в полном объеме.

Приложение

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2020 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Объемы финансирования, руб. (план) | Объемы финансирования, руб. (факт) | в том числе: | | | |
| Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (план) | Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (факт) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (план) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (факт) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | 52 464 892,73 | 37 426 162,99 | 37 999 500,00 | 25 465 784,10 | 14 465 392,73 | 11 960 378,89 |
| 2 | Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты и общественных пространств | 107 603 741,04 | 92 508 063,30 | 105 324 199,74 | 90 173 503,00 | 2 279 541,30 | 2 334 560,30 |
| 3 | Вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений | 610 000,00 | 263 063,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 263 063,00 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 7 500 000,00 | 3 725 369,50 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 3 725 369,50 |
| 5 | Отлов и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) | 6 316 000,00 | 4 053 211,58 |  |  | 6 316 000,00 | 4 053 211,58 |
| **Всего за 2020г.** | | **174 494 633,77** | **137 975 870,37** | **143 323 699,74** | **115 639 287,10** | **31 170 934,03** | **22 336 583,27** |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней)