****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.02.2021 № 20**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной**

**программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных**

**жилых домов в 2020 году»**

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2020 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 09.02.2021 № 20

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2020 году»**

Муниципальная программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2020 году» (далее — программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 23.12.2019 № 109.

**Цель программы:**

- обеспечение комфортных условий проживания жителей поселения;

- приведение технических характеристик жилья в соответствие с требованиями, установленными нормативными актами Российской Федерации и г. Москвы. Задачи программы:

- качественное выполнение работ по ремонту мест общего пользования;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств отдельных конструктивных элементов;

- повышение уровня комфорта условий проживания.

 По данной муниципальной программе запланировано проведение ремонта в 3 многоквартирных жилых домах с общим числом подъездов – 11шт.**:**

п. д/о Вороново, д. № 1, подъезд № 1, 2, 3;

п. д/о Вороново, д. № 2, подъезд № 1, 2, 3, 4;

п. д/о Вороново, д. № 3, подъезд № 1, 2, 3, 4.

**Общий объем финансирования на реализацию программы на 2020 год (план)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составляет **- 10 188 083,43 руб.**

**Общий объем финансирования выполненных работ на 2020 год по программе (факт)** за счет средств бюджета поселения Вороновское составил – **5233024,95 руб.**

Секвестирование бюджета объясняется тем, что в связи с введением ограничительных мероприятиями, введенными в связи с пандемией коронавируса COVID-19, а также уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам и в соответствии с фактически принятыми работами по ремонту подъездов.

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы«Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2020 год» позволило улучшить состояние многоквартирного жилого фонда.

Муниципальная программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2020 году» выполнена не в полном объеме.