****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08.02.2023 № 2**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение**

**работ по нанесению дорожной разметки на объектах**

**дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»**

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов, поддержания надлежащего санитарно-технического состояния улично-дорожной сети и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет;

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 08.02.2023 № 2

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах» |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Бюджетный кодекс РФ;- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;- Устав поселения Вороновское;- Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» |
| Цель программы | Сохранность автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в поселении Вороновское |
| Задачи программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и дорог; нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства;Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | Площадь ремонта дорог населенных пунктов в 2023 году – 47,3 тыс. кв.м; в 2024 году – 19,1 тыс. кв.м; в 2025 году – 18,4 тыс. кв.м;Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения в 2023 году – 3 ед.; в 2024 году – 5 ед.; в 2025 году – 1 ед.;Площадь дорожной разметки в 2023 году – 727,0 кв.м.; в 2024 году – 727,0 кв.м.; в 2025 году – 727,0 кв.м. |
| Заказчик программы | администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | глава администрации поселения Вороновское |
| Срок реализации программы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятий (**приложение 1 к муниципальной программе**) по ремонту дорог населенных пунктов:– 116 962 085,59 руб., в том числе: - средства бюджета поселения Вороновское – 4 167 085,59 руб.;- средства субсидии из бюджета города Москвы – 112 795 000,00 руб.по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства:– 2 647 800,00 руб. в том числе: - средства бюджета поселения Вороновское – 79 500,00 руб.;- средства субсидии из бюджета города Москвы – 2 568 300,00 руб. |

1. **Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Сохранность автомобильных дорог в поселении Вороновское зависит от качества и регулярности выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования и безопасность дорожного движения.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно адресному перечню объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2023-2025 годах (**приложение 2 к муниципальной программе**).

**3. Прогноз развития реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации программы**

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог.

**4. Цель, задачи и конечные результаты программы**

Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям;

- нанесение дорожной разметки.

**5. Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает три этапа реализации: 2023г., 2024г. и 2025г.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы.

Финансирование мероприятий программ за счет средств местного бюджета поселения Вороновское составляет **4 246 585,59** руб. и средств субсидии из бюджета города Москвы **115 363 300,00** руб.осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет **119 609 885,59** руб.

**7. Оценка эффективности программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

**8. Организация управления и контроль за ходом программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы Совету депутатов поселения Вороновское.

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

**9. Перечень мероприятий программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объемы финансирования (руб.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства  | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | 2023-2025г.г. | 112 795 000,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 4 167 085,59 | Бюджет поселения Вороновское |
| 2 | Нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства  | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | 2023-2025г.г. | 2 568 300,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 79 500,00 | Бюджет поселения Вороновское |
|  | Итого: |  |  | **119 609 885,59** |  |

Приложение 1 к муниципальной программе

«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение

работ по нанесению дорожной разметки на объектах

дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»

**Общий объем средств на реализацию мероприятия по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Площадь, (кв.м)** | **Субсидии****г. Москвы, руб.** | **Местный бюджет, руб.** | **Всего, руб.** |
| 1 | Ремонт дорог населенных пунктов в 2023г | 47 295,59 | 63 086 200,00 | 2 629 700,00 | 65 715 900,00 |
| 2 | Ремонт дорог населенных пунктов в 2024г | 19 006,12 | 24 854 400,00 | 768 692,79 | 25 623 092,79 |
| 3 | Ремонт дорог населенных пунктов в 2025г | 18 436,74 | 24 854 400,00 | 768 692,80 | 25 623 092,80 |
|  | **ИТОГО ремонт объектов дорожного хозяйства за 2023-2025 год** | **69 412,90** | **112 795 000,00** | **4 167 085,59** | **116 962 085,59** |

**Общий объем средств на проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Площадь, (кв.м)** | **Субсидии****г. Москвы, руб.** | **Местный бюджет, руб.** | **Всего, руб.** |
| 1 | Разметка объектов дорожного хозяйства в 2023г | 727,00 | 856 100,00 | 26 500,00 | 882 600,00 |
| 2 | Разметка объектов дорожного хозяйства в 2024г | 727,00 | 856 100,00 | 26 500,00 | 882 600,00 |
| 3 | Разметка объектов дорожного хозяйства в 2025г | 727,00 | 856 100,00 | 26 500,00 | 882 600,00 |
|  | **ИТОГО разметка объектов дорожного хозяйства за 2023-2025 год** | **2 181,00** | **2 568 300,00** | **79 500,00** | **2 647 800,00** |
|   | **ИТОГО ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах** |  | **115 363 300,00** | **4 246 585,59** | **119 609 885,59** |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение

работ по нанесению дорожной разметки на объектах

дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2023 -2025 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование объекта**  | **Площадь ремонта объекта, кв. м** | **в т.ч. по источнику финансирования** | **Общая стоимость работ, руб** |
| **Проезжая часть** | **Тротуары** | **Обочины** | **Всего** | **Субсидии г. Москвы, руб.** | **Местный бюджет, руб.** |
| **2023 год** |   |
| 1 | Дорога п. ЛМС мкр. Приозерный | 21 381,11 | 0,00 | 7 959,84 | 29 340,95 | 39 761 371,74 | 1 657 750,00 | 41 419 121,74 |
| 2 | Дорога д. Безобразово | 10 502,32 | 0,00 | 4 702,78 | 15 205,10 | 19 377 306,62 | 807 450,00 | 20 184 756,62 |
| 3 | Дорога с. Никольское | 2 749,54 | 0,00 | 0,00 | 2 749,54 | 3 947 521,64 | 164 500,00 | 4 112 021,64 |
|  | **Итого** | **34 632,97** | **0,00** | **12 662,62** | **47 295,59** | **63 086 200,00** | **2 629 700,00** | **65 715 900,00** |
| **2024 год** |   |
| 1 | д. Бакланово, проезд к д. 10 | 941,43 | 0,00 | 226,03 | 1 167,46 | 1 526 697,96 | 47 217,46 | 1 573 915,42 |
| 2 | д. Бакланово, проезд к вл. 22Б | 211,68 | 0,00 | 53,88 | 265,56 | 347 269,04 | 10 740,28 | 358 009,32 |
| 3 | д. Троица, проезд к д. 67  | 4 006,37 | 8 460,75 | 846,75 | 13 313,87 | 17 410 619,54 | 538 472,77 | 17 949 092,31 |
| 4 | д. Троица, проезд к д. 9А | 472,95 | 0,00 | 105,71 | 578,66 | 756 715,77 | 23 403,58 | 780 119,35 |
| 5 | д. Троица  | 2 680,57 | 0,00 | 1 000,00 | 3 680,57 | 4 813 097,69 | 148 858,70 | 4 961 956,39 |
|   | **Итого** | **8 313,00** | **8 460,75** | **2 232,37** | **19 006,12** | **24 854 400,00** | **768 692,79** | **25 623 092,79** |
| **2025 год** |   |
| 1 | дорога от конечной ост. авт. №1036 ("Сады") до СНТ им. 70 летия ВЛКСМ Шубино  | 10 714,61 | 0,00 | 7 722,13 | 18 436,74 | 24 854 400,00 | 768 692,80 | 25 623 092,80 |
|  | **Итого** | **10 714,61** | **0,00** | **7 722,13** | **18 436,74** | **24 854 400,00** | **768 692,80** | **25 623 092,80** |
|   | **ИТОГО за 2023-2025 год** |  |  |  | **69 412,90** | **112 795 000,00** | **4 167 085,59** | **116 962 085,59** |

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих разметке в 2023 -2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Линии продольной разметки** | **Пунктир** | **Пешеходные переходы** | **Остановки общественного транспорта** | **Островки безопасности** | **Стоп-линия** | **Стрелы** | **Дублирование дор. знаков** | **Парковки** | **ИН (шашки)** | **Стоимость работ, руб.** |
| **Субсидии г. Москвы** | **Софинансие** | **Всего** |
| **кв.м.** |  | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** |
| Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 329,78 | 83,67 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 55,51 | 0,00 | 71,68 | 696 533,04 | 21 545,00 | 718 078,04 |
| Дорога п. ЛМС до ДК "Дружба" | 38,90 | 2,98 | 0,00 | 7,20 | 4,70 | 1,60 | 4,80 | 7,45 | 76,17 | 0,00 | 159 566,96 | 4 955,00 | 164 521,96 |
|   | **368,68** | **86,65** | **37,76** | **7,20** | **4,70** | **1,60** | **9,60** | **62,96** | **76,17** | **71,68** | **856 100,00** | **26 500,00** | **882 600,00** |
| **ИТОГО 2023-2025гг.** | **2 568 300,00** | **79 500,00** | **2 647 800,00** |