****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31.08.2023 № 46**

**О внесении изменений в постановление администрации**

**поселения Вороновское от 08.02.2023 № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт объектов дорожного**

**хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной**

**разметки на объектах дорожного хозяйства поселения**

**Вороновское в 2023-2025 годах»»**

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов, проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах», администрация поселения Вороновское постановляет;

1. Внести изменения в постановления администрации поселения Вороновское от 08.02.2023 № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»»;

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 31.08.2023 № 46

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах» |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Бюджетный кодекс РФ;  - Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;  - Устав поселения Вороновское;  - Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» |
| Цель программы | Сохранность автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в поселении Вороновское |
| Задачи программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и дорог; нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства;  Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | Площадь ремонта дорог населенных пунктов в 2023 году – 65,98 тыс. кв.м;  в 2024 году – 18,4 тыс. кв.м;  в 2025 году – 18,4 тыс. кв.м;  Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения в 2023 году – 8 ед.;  в 2024 году – 3 ед.;  в 2025 году – 1 ед.;  Площадь дорожной разметки в 2023 году – 727,0 кв.м.;  в 2024 году – 727,0 кв.м.;  в 2025 году – 727,0 кв.м. |
| Заказчик программы | администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | глава администрации поселения Вороновское |
| Срок реализации программы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятий (**приложение 1 к муниципальной программе**)  по ремонту дорог населенных пунктов:  – 141 595 479,45 руб., в том числе:  - средства бюджета поселения Вороновское –  4 905 300,90 руб.;  - средства субсидии из бюджета города Москвы –  136 690 178,55 руб.  по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства:  – 2 550 714,00 руб. в том числе:  - средства бюджета поселения Вороновское –  76 585,00 руб.;  - средства субсидии из бюджета города Москвы –  2 474 129,00 руб. |

1. **Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Сохранность автомобильных дорог в поселении Вороновское зависит от качества и регулярности выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования и безопасность дорожного движения.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно адресному перечню объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2023-2025 годах (**приложение 2 к муниципальной программе**).

**3. Прогноз развития реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации программы**

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог.

**4. Цель, задачи и конечные результаты программы**

Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям;

- нанесение дорожной разметки.

**5. Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает три этапа реализации: 2023г., 2024г. и 2025г.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы.

Финансирование мероприятий программ за счет средств местного бюджета поселения Вороновское составляет **4 981 885,90** руб. и средств субсидии из бюджета города Москвы **139 164 307,55** руб.осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет **144 146 193,45** руб.

**7. Оценка эффективности программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

**8. Организация управления и контроль за ходом программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы Совету депутатов поселения Вороновское.

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

**9. Перечень мероприятий программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объемы финансирования (руб.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | 2023-2025г.г. | 136 690 178,55 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 4 905 300,90 | Бюджет поселения Вороновское |
| 2 | Нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | 2023-2025г.г. | 2 474 129,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 76 585,00 | Бюджет поселения Вороновское |
|  | Итого: |  |  | **144 146 193,45** |  |

Приложение 1 к муниципальной программе

«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение

работ по нанесению дорожной разметки на объектах

дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»

**Общий объем средств на реализацию мероприятия по ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Площадь, (кв.м)** | **Субсидии**  **г. Москвы, руб.** | **Местный бюджет, руб.** | **Всего, руб.** |
| 1 | Ремонт дорог населенных пунктов в 2023г | 65 981,19 | 86 981 378,55 | 2 629 700,00 | 90 349 286,65 |
| 2 | Ремонт дорог населенных пунктов в 2024г | 18 435,90 | 24 854 400,00 | 768 700,00 | 25 623 100,00 |
| 3 | Ремонт дорог населенных пунктов в 2025г | 18 436,74 | 24 854 400,00 | 768 692,80 | 25 623 092,80 |
|  | **ИТОГО ремонт объектов дорожного хозяйства за 2023-2025 год** | **102 853,83** | **136 690 178,55** | **4 905 300,90** | **141 595 479,45** |

**Общий объем средств на проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Площадь, (кв.м)** | **Субсидии**  **г. Москвы, руб.** | **Местный бюджет, руб.** | **Всего, руб.** |
| 1 | Разметка объектов дорожного хозяйства в 2023г | 727,00 | 761 929,00 | 23 585,00 | 785 514,00 |
| 2 | Разметка объектов дорожного хозяйства в 2024г | 727,00 | 856 100,00 | 26 500,00 | 882 600,00 |
| 3 | Разметка объектов дорожного хозяйства в 2025г | 727,00 | 856 100,00 | 26 500,00 | 882 600,00 |
|  | **ИТОГО разметка объектов дорожного хозяйства за 2023-2025 год** | **2 181,00** | **2 474 129,00** | **76 585,00** | **2 550 714,00** |
|  | **ИТОГО ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах** |  | **139 164 307,55** | **4 981 885,90** | **144 146 193,45** |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение

работ по нанесению дорожной разметки на объектах

дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023-2025 годах»

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2023 -2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Площадь ремонта объекта, кв. м** | | | | | **в т.ч. по источнику финансирования** | | **Общая стоимость работ, руб.** |
| **Проезжая  часть** | | **Тротуары** | **Обочины** | **Всего** | **Субсидии г. Москвы, руб.** | **Местный бюджет, руб.** |
| **2023 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Дорога п. ЛМС мкр. Приозерный | | 21 381,11 | 0,00 | 7 959,84 | 29 340,95 | 39 562 564,88 | 1 649 461,25 | 41 212 026,13 |
| 2 | Дорога д. Безобразово | | 10 502,32 | 0,00 | 4 702,78 | 15 205,10 | 19 280 420,09 | 803 412,75 | 20 083 832,84 |
| 3 | Дорога с. Никольское | | 2 749,54 | 0,00 | 0,00 | 2 749,54 | 3 927 784,03 | 163 677,50 | 4 091 461,53 |
| 4 | Дорога д. Бакланово | | 14 333,75 | 0,00 | 1 616,52 | 15 950,27 | 20 135 910,34 | 624 900,54 | 20 760 810,88 |
| 5 | д. Бакланово, проезд к д. 3 | | 201,20 | 0,00 | 42,08 | 243,28 | 521 097,88 | 16 171,95 | 537 269,83 |
| 6 | д. Бакланово, проезд к д. 10 | | 894,85 | 0,00 | 226,03 | 1 120,88 | 1 502 020,38 | 46 614,05 | 1 548 634,43 |
| 7 | д. Бакланово, проезд к вл. 22Б | | 201,08 | 0,00 | 53,88 | 254,96 | 548 374,95 | 17 018,47 | 565 393,42 |
| 8 | СНТ Пролетарий-2, проезд к д. 350 | | 917,18 | 0,00 | 199,03 | 1 116,21 | 1 503 206,00 | 46 651,59 | 1 549 857,59 |
|  | **Итого** | | **51 181,03** | **0,00** | **14 800,16** | **65 981,19** | **86 981 378,55** | **3 367 908,10** | **90 349 286,65** |
| **2024 год** | | | | | | | | | |
| 1 | д. Троица, проезд к д. 67 | | 3 475,13 | 0,00 | 846,75 | 4 321,88 | 6 658 111,33 | 205 926,00 | 6 864 037,33 |
| 2 | д. Троица, проезд к д. 9А | | 449,86 | 0,00 | 105,71 | 555,57 | 860 686,41 | 26 620,00 | 887 306,41 |
| 3 | д. Троица | | 12 258,45 | 0,00 | 1 300,00 | 13 558,45 | 17 335 602,26 | 536 154,00 | 17 871 756,26 |
|  | **Итого** | | **16 183,44** | **0,00** | **2 252,46** | **18 435,90** | **24 854 400,00** | **768 700,00** | **25 623 100,00** |
| **2025 год** | | | | | | | | | |
| 1 | дорога от конечной ост. авт. №1036 ("Сады") до СНТ им. 70 летия ВЛКСМ Шубино | | 10 714,61 | 0,00 | 7 722,13 | 18 436,74 | 24 854 400,00 | 768 692,80 | 25 623 092,80 |
|  | **Итого** | | **10 714,61** | **0,00** | **7 722,13** | **18 436,74** | **24 854 400,00** | **768 692,80** | **25 623 092,80** |
|  | **ИТОГО за 2023-2025 год** | |  |  |  | **102 853,83** | **136 690 178,55** | **4 905 300,90** | **141 595 479,45** |

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих разметке в 2023 -2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Линии продольной разметки** | **Пунктир** | **Пеш-ные переходы** | | **Остановки общ-го транспорта** | **Островки безопасности** | **Стоп-линия** | **Стрелы** | **Дублирование дор. знаков** | **Парковки** | **ИН (шашки)** | **Стоимость работ, руб.** | | |
| **Субсидии**  **г. Москвы** | **Местный бюджет, руб.** | **Всего** |
| **кв.м.** |  | **кв.м.** | **кв.м.** | | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** |
| Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 329,78 | 83,67 | 37,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 55,51 | 0,00 | 71,68 | 619 914,41 | 19 175,05 | 639 089,46 |
| Дорога п. ЛМС до ДК "Дружба" | 38,90 | 2,98 | 0,00 | 7,20 | | 4,70 | 1,60 | 4,80 | 7,45 | 76,17 | 0,00 | 142 014,59 | 4 409,95 | 146 424,54 |
|  | **368,68** | **86,65** | **37,76** | **7,20** | | **4,70** | **1,60** | **9,60** | **62,96** | **76,17** | **71,68** | **761 929,00** | **23 585,00** | **785 514,00** |
| **ИТОГО 2023г** | | | | | | | | | | | | **761 929,00** | **23 585,00** | **785 514,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Линии продольной разметки** | **Пунктир** | **Пеш-ные переходы** | **Остановки общ-го транспорта** | **Островки безопасности** | **Стоп-линия** | **Стрелы** | **Дублирование дор. знаков** | **Парковки** | **ИН (шашки)** | **Стоимость работ, руб.** | | |
| **Субсидии**  **г. Москвы** | **Местный бюджет, руб.** | **Всего** |
| **кв.м.** |  | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** |
| Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 329,78 | 83,67 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 55,51 | 0,00 | 71,68 | 696 533,04 | 21 545,00 | 718 078,04 |
| Дорога п. ЛМС до ДК "Дружба" | 38,90 | 2,98 | 0,00 | 7,20 | 4,70 | 1,60 | 4,80 | 7,45 | 76,17 | 0,00 | 159 566,96 | 4 955,00 | 164 521,96 |
|  | **368,68** | **86,65** | **37,76** | **7,20** | **4,70** | **1,60** | **9,60** | **62,96** | **76,17** | **71,68** | **856 100,00** | **26 500,00** | **882 600,00** |
| **ИТОГО 2024-2025гг** | | | | | | | | | | | **1 712 200,00** | **53 000,00** | **1 765 200,00** |