****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.01.2024 № 4**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**муниципальной программы «****Ремонт объектов**

**дорожного хозяйства и проведение работ по**

**нанесению дорожной разметки на объектах**

**дорожного хозяйства поселения Вороновское**

**в 2023 году»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11. 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и их прочностных показателей а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 16.01.2024 № 4

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023 году»**

## Муниципальная программа «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023 году» (далее — Программа) утверждена Постановлением администрации поселения Вороновское от 08.02.2023 № 2 (с внесёнными изменениями и дополнениями на 31.08.2023г.)

## Цели программы:

## - сохранность и совершенствование объектов дорожного хозяйства;

## - безопасность и функционирование сети автомобильных дорог местного значения поселения Вороновское.

## Задачи программы:

## - качественное выполнение работ по ремонту дорог;

## - обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

## - повышение уровня безопасности дорожного движения;

## - улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

## - снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

**1. По программе запланировано:**

- ремонт автомобильных дорог горячей асфальтобетонной смесью - 8 объектов дорожного хозяйства, общей площадью – 51,181 тыс. кв. м.;

- приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения отсыпкой обочин – 7 объектов дорожного хозяйства, общей площадью – 14,8 тыс. кв.м.;

- разметка объектов дорожного хозяйства – 2 объекта, общей площадью – 0,73 тыс. кв.м.;

Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в **приложении 1 к настоящему отчету.**

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2023 году.**

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** составляет – 91 463,38 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 88 020,214 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 3 403,449 тыс. руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет - 90 845,464 тыс. рублей. (без учета штрафных санкций) (**приложение 2 к настоящему отчету**).

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 86 762,677 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 3 382,787 тыс. руб.

Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам и в соответствии с фактически принятыми работами по ремонту дорог.

Муниципальная программа «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023 году» выполнена в полном объеме.

Приложение 1

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ

по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного

хозяйства поселения Вороновское в 2023 году»

**Отчет о достижении натуральных показателей программы «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Элемент ОДХ, подлежащий ремонту | Плановые показатели, кв.м | Фактические показатели, кв.м |
| **I.** | **Ремонт объектов дорожного хозяйства в 2023 году** | | | |
| 1 | Дорога п. ЛМС мкр. Приозерный | Проезжая часть, обочина | 29 340,95 | 29 340,95 |
| 2 | Дорога д.Безобразово | Проезжая часть | 15 205,10 | 15 205,10 |
| 3 | Дорога с. Никольское | Проезжая часть, обочина | 2 749,54 | 2 749,54 |
| 4 | Дорога д. Бакланово | Проезжая часть, обочина | 15 950,27 | 15 950,27 |
| 5 | д. Бакланово, проезд к д. 3 | Проезжая часть, обочина | 243,28 | 243,28 |
| 6 | д. Бакланово, проезд к д. 10 | Проезжая часть, обочина | 1 120,88 | 1 120,88 |
| 7 | д. Бакланово, проезд к вл. 22Б | Проезжая часть, обочина | 254,96 | 254,96 |
| 8 | СНТ Пролетарий-2, проезд к д. 350 | Проезжая часть | 1 116,21 | 1 116,21 |
| **II.** | **Разметка объектов дорожного хозяйства в 2023 году** | | | |
| 1 | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | Проезжая часть | 583,20 | 583,20 |
| 2 | Дорога п. ЛМС до ДК "Дружба" | Проезжая часть | 143,80 | 143,80 |

Приложение 2

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной

разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023 году»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Ремонт объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2023 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта ремонт ОДХ (наименование объекта)** | **Объемы финансирования руб. (план)** | **Объемы финансирования руб. (факт)** | **В том числе:** | | | |
| **Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (план)** | **Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (факт)** | **Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (план)** | **Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (факт)** |
| 1 | Дорога п. ЛМС мкр. Приозерный | 41 419 121,74 | 41 212 026,13 | 39 761 371,74 | 39 562 564,88 | 1 657 750,00 | 1 649 461,25 |
| 2 | Дорога д.Безобразово | 20 184 756,62 | 20 083 832,84 | 19 377 306,62 | 19 280 420,09 | 807 450,00 | 803 412,75 |
| 3 | Дорога с. Никольское | 4 112 021,64 | 4 091 461,53 | 3 947 521,64 | 3 927 784,03 | 164 500,00 | 163 677,50 |
| 4 | Дорога д. Бакланово | 20 760 810,88 | 20 553 202,77 | 20 135 910,34 | 19 934 551,24 | 624 900,54 | 618 651,53 |
| 5 | д. Бакланово, проезд к д. 3 | 537 269,83 | 531 897,13 | 521 097,88 | 515 886,90 | 16 171,95 | 16 010,23 |
| 6 | д. Бакланово, проезд к д. 10 | 1 548 634,43 | 1 533 148,09 | 1 502 020,38 | 1 487 000,18 | 46 614,05 | 46 147,91 |
| 7 | д. Бакланово, проезд к вл. 22Б | 565 393,42 | 559 739,49 | 548 374,95 | 542 891,20 | 17 018,47 | 16 848,29 |
| 8 | СНТ Пролетарий-2, проезд к д. 350 | 1 549 857,59 | 1 534 359,01 | 1 503 206,00 | 1 488 173,94 | 46 651,59 | 46 185,07 |
|  | **Адрес разметки объекта ОДХ (наименование объекта)** | **Объемы финансирования руб. (план)** | **Объемы финансирования руб. (факт)** | **Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (план)** | **Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (факт)** | **Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (план)** | **Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (факт)** |
| 1 | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 639 089,46 | 606 775,94 | 588 570,41 | 588 570,41 | 18 205,53 | 18 205,53 |
| 2 | Дорога п. ЛМС до ДК "Дружба" | 146 424,54 | 139 021,06 | 134 834,08 | 134 834,08 | 4 186,98 | 4 186,98 |
| **Всего за 2023г.** | | **91 463 380,15** | **90 845 463,99** | **88 020 214,04** | **87 462 676,95** | **3 403 449,11** | **3 382 787,04** |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней)