****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.01.2024 № 5**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**муниципальной программы** **«****Благоустройство**

**территории поселения Вороновское в 2023 году»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11. 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и их прочностных показателей, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2023 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 16.01.2024 № 5

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения**

**Вороновское в 2023 году»**

## Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2023 году» (далее — Программа) утверждена Постановлением администрации поселения Вороновское от 08.02.2023 № 1. (с внесёнными изменениями и дополнениями на 31.08.2023г.)

## Цели программы:

## - Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское, улучшение экологической обстановки.

## Задачи программы:

## -обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов;

## - обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения;

## - поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и озеленения;

## - обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых площадках;

## - ремонт объектов благоустройства;

## - ремонт памятников;

## - организация сбора мусора (твердых коммунальных отходов);

## - ликвидация аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, выполнение работ по санитарной обрезке деревьев;

## - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;

## - отлов и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак);

## - мероприятия по комплексной борьбе и уничтожению борщевика Сосновского на территории поселения;

## - обслуживание фонтанов;

## - обследование и уничтожение клещей, личинок малярийных комаров;

## - ремонт, чистка и дезинфекция колодцев.

**1. По программе запланировано:**

- содержание в нормативном состоянии дворовых территорий в поселении Вороновское – 16 дворов;

- поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов – 62 объекта;

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории поселения Вороновское 2023 г.;

- содержание зеленых насаждений, в. т.ч

В 2023 году: вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев – 150 ед., санитарная обрезка зеленых насаждений – 800 ед.,

- ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки и населенных пунктов в 2023г. - 6 объекта,

- в 2023 году отлов безнадзорных и бесхозяйных животных в количестве – 60 ед.(собак) и 15 ед. (кошек);

- Комплексная борьба и уничтожение борщевика Сосновского на территории поселения – 58 га.;

- обслуживание фонтанов – 3 шт. (расконсервация и консервация по сезону);

- чистка и дезинфекция колодцев - 78 шт., ремонт - 15 колодцев;

Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении программы перечень мероприятий в **приложении 1 к настоящему отчету.**

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2023 году.**

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** составляет – 162 492, 312 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 73 959,400 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 88 532,912 тыс. руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет – 129 870,464 тыс. рублей. (без учета штрафных санкций) (**приложение 2 к настоящему отчету**).

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 61 513,524 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 68 356,940 тыс. руб.

Уменьшение финансирования произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам и в соответствии с фактически выполненными работами по благоустройству территории.

Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения

Вороновское в 2023 году» выполнена в полном объеме.

Приложение 1

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения

Вороновское в 2023 году»

**Отчет о достижении программы перечень мероприятий «Благоустройство территории поселения**

**Вороновское в 2023 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования | в том числе: | | |
| средства субсидии из бюджета города Москвы | средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | средства из бюджета поселения Вороновское |
| 1 | Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2023г. | 47 587 028,39 | 46 635 287,81 | 0,00 | 951 740,58 |
| 2 | Содержание населенных пунктов, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2023г. | 34 858 904,33 | 0,00 | 0,00 | 34 858 904,33 |
| 3 | Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты и общественных пространств | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2023г. | 29 346 918,19 | 5 134 236,16 | 9 744 000,00 | 14 468 682,03 |
| 4 | Вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2023г. | 1 874 100,54 | 0,00 | 0,00 | 1 874 100,54 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2023г. | 8 333 903,24 | 0,00 | 0,00 | 8 333 903,24 |
| 6 | Отлов и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2023г. | 1 129 566,26 | 0,00 | 0,00 | 1 129 566,26 |
| 7 | Ремонт, чистка и дезинфекция, промывка, анализ воды в колодцах | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2023г. | 2 051 356,04 | 0,00 | 0,00 | 2 051 356,04 |
| 8 | Выполнение комплекса работ по ремонту шкафов ТБО | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2023г. | 3 071 891,15 | 0,00 | 0,00 | 3 071 891,15 |
| 9 | Мероприятия по комплексной борьбе и уничтожению борщевика Сосновского на территории поселения; | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2023г. | 477 400,43 | 0,00 | 0,00 | 477 400,43 |
| 10 | Обслуживание фонтанов | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2023г. | 760 855,00 | 0,00 | 0,00 | 760 855,00 |
| 11 | Обследование и уничтожение клещей, личинок малярийных комаров | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2023г. | 378 540,00 | 0,00 | 0,00 | 378 540,00 |
| **Всего за 2023г.** | | | | **129 870 463,57** | **51 769 523,97** | **9 744 000,00** | **68 356 939,60** |

Приложение 2

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения

Вороновское в 2023 году»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Благоустройство территории поселения**

**Вороновское в 2023 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта (наименование объекта)** | **Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории  (МАФ, АБП, газон и т.д.)** | **Кол-во** | **Ед.  измер.** | **Вид выполняемых работ** | **Субсидия (руб.)** | **Патенты (руб.)** | **Местный бюджет (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| **1** | пос. ЛМС, мкр. Центральный, д.10Г, стартовая площадка и лыжная трасса | Установка опор освещения СП-700 | 9 | шт. | устр-во | 836 281,58 | 0,00 | 667 802,57 | 1 504 084,15 |
| Установка опор освещения ОКК-4,5 | 41 | шт. | устр-во | 1 092 557,76 | 0,00 | 518 157,39 | 1 610 715,15 |
| Установка светильников на опоры СП-400 | 0 | шт. | устр-во | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка светильников на опоры ОКК-4,5 | 0 | шт. | устр-во | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство кабельной линии | 1440 | м. пог. | устр-во | 2 371 957,85 | 0,00 | 2 456 551,65 | 4 828 509,50 |
|  | | | | | | **4 300 797,19** | **0,00** | **3 642 511,61** | **7 943 308,80** |
| **2** | пос. ЛМС, мкр. "Центральный",  д. 14, 16, 22 | Проезд (АБП) | 2 002,00 | кв.м | ремонт | 0,00 | 2 945 221,73 | 0,00 | 2 945 221,73 |
| Парковка (АБП) | 582,00 | кв.м | ремонт | 0,00 | 855 964,17 | 0,00 | 855 964,17 |
| Бортовой камень дорожный | 1 150,00 | п.м | ремонт | 0,00 | 2 414 658,42 | 0,00 | 2 414 658,42 |
| Дорожно-тропиночная сеть (2 м) | 734,00 | кв.м | ремонт | 0,00 | 918 926,75 | 0,00 | 918 926,75 |
| Газон посевной | 4 578,26 | кв.м | устр-во | 0,00 | 724 245,56 | 177 408,69 | 901 654,25 |
| Диван парковый | 33 | шт. | установка | 0,00 | 691 724,18 | 0,00 | 691 724,18 |
| Урна | 33 | шт. | установка | 0,00 | 142 284,96 | 0,00 | 142 284,96 |
|  |  |  |  |  |  | **0,00** | **8 693 025,77** | **177 408,69** | **8 870 434,46** |
| **3** | Покровское, д. 6 | Дорожно-тропиночная сеть (2 м) | 16,64 | кв.м | устр-во | 0,00 | 25 822,72 | 0,00 | 25 822,72 |
| Бортовой камень дорожный | 67 | п.м | устр-во | 0,00 | 106 265,83 | 0,00 | 106 265,83 |
| Резиновое покрытие (30 мм) | 120 | кв.м. | устр-во | 0,00 | 596 270,37 | 0,00 | 596 270,37 |
| Ограждение детской площадки H-1,2м | 44 | п.м. | устр-во | 0,00 | 193 956,94 | 0,00 | 193 956,94 |
| МАФ | 5 | шт. | оснащ-е | 796 723,01 | 79 938,37 | 0,00 | 876 661,38 |
| Диваны парковые | 2 | шт. | становка | 4 459,54 | 0,00 | 37 463,13 | 41 922,67 |
| Урны | 2 | шт. | установка | 8 623,33 | 0,00 | 0,00 | 8 623,33 |
| Газон посевной | 120 | кв.м | устр-во | 23 633,09 | 0,00 | 0,00 | 23 633,09 |
|  | | | | | | **833 438,97** | **1 002 254,23** | **37 463,13** | **1 873 156,33** |
| **4** | пос. ЛМС, мкр. "Центральный",  д. 34 | Диван Д.121 | 4 | шт. | устр-во | 0,00 | 39 965,60 | 994,40 | 40 960,00 |
| Урна У-1.1 | 4 | шт. | устр-во | 0,00 | 8 754,40 | 0,00 | 8 754,40 |
|  | | | | | | **0,00** | **48 720,00** | **994,40** | **49 714,40** |
| **5** | д. Троица, д.12Д | Подготовительные работы | 304,00 | м2 | подгот-ка | 0,00 | 0,00 | 110 670,35 | 110 670,35 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 39,60 | м2 | ремонт | 0,00 | 0,00 | 30 289,51 | 30 289,51 |
| Бортовой камень дорожный | 110,20 | м.пог. | ремонт | 0,00 | 0,00 | 110 565,22 | 110 565,22 |
| Резиновое покрытие (30 мм.) с основанием | 300,00 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 1 100 256,48 | 1 100 256,48 |
| Ограждение детской площадки H-1,2м | 79,20 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 158 049,34 | 158 049,34 |
| МАФ | 7,00 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 2 894 213,63 | 2 894 213,63 |
| Диваны парковые | 2,00 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 8 116,80 | 8 116,80 |
| Урны | 2,00 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 39 565,61 | 39 565,61 |
| Газон посевной | 312,00 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 46 933,67 | 46 933,67 |
|  | | | | | | **0,00** | **0,00** | **4 498 660,60** | **4 498 660,60** |
| **6** | д. Косовка, д.146 А | Дорожно-тропиночная сеть | 81,28 | п.м. | устр-во | 0,00 | 0,00 | 174 928,62 | 174 928,62 |
| Бортовой камень дорожный | 68,6 | п.м. | устр-во | 0,00 | 0,00 | 68 827,35 | 68 827,35 |
| Резиновое покрытие (30 мм.) с основанием | 253 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 961 265,71 | 961 265,71 |
| Ограждение детской площадки H-1,2м | 77,76 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 170 183,03 | 170 183,03 |
| МАФ | 5 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 2 584 588,64 | 2 584 588,64 |
| Диваны парковые | 2 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 40 433,52 | 40 433,52 |
| Урны | 2 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 19 834,49 | 19 834,49 |
| Дорожно-тропиночная сеть | 200 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 447 737,47 | 447 737,47 |
| Бортовой камень дорожный | 60,6 | п.м. | устр-во | 0,00 | 0,00 | 60 800,83 | 60 800,83 |
| Резиновое покрытие (12 мм.) с основанием | 216 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 462 426,72 | 462 426,72 |
| Ограждение детской площадки H-3,2м | 212,80 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 767 172,03 | 767 172,03 |
| МАФ | 3,00 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 191 788,40 | 191 788,40 |
| Диваны парковые | 2,00 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 40 433,52 | 40 433,52 |
| Урны | 2 | шт. | установка | 0,00 | 0,00 | 19 834,49 | 19 834,49 |
| Газон посевной | 674 | м2 | устр-во | 0,00 | 0,00 | 101 388,78 | 101 388,78 |
|  | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6 111 643,60** | **6 111 643,60** |
| **Всего за 2023 г.:** | | | | | | **5 134 236,16** | **9 744 000,00** | **14 468 682,03** | **29 346 918,19** |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней)