****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.01.2024 № 6**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**муниципальной программы** **«Комплексное**

**содержание объектов дорожного хозяйства**

**на территории поселения Вороновское в 2023 году»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11. 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и их прочностных показателей, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное

содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Вороновское в 2023 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

 поселения Вороновское в городе Москве

от 16.01.2024 № 6

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Вороновское в 2023 году»**

## Муниципальная программа «Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Вороновское в 2023 году» (далее — Программа) утверждена Постановлением администрации поселения Вороновское от 08.02.2023 № 1.

## Цели программы:

## - обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог в поселении Вороновское;

## - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

## Задачи программы:

## - обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

## - повышение уровня безопасности дорожного движения;

## - качественное выполнение работ по содержанию дорог;

## -поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог;

## - улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

## - создание комфортной среды для проживания населения;

## -положительное воздействие на экономику и социальную сферу.

**1. По программе запланировано:**

- средний процент соответствия нормативному состоянию автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства увеличен до уровня – 100%;

- обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Протяженность автомобильных дорог местного значения поселения Вороновское – 147623,51 п.м., общая площадь дорог – 855,62 тыс. кв.м.

Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении программы указан в перечне мероприятий (**приложение к настоящему отчету).**

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2023 году.**

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** составляет – 112 448, 537 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 10 026,637 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 102 421,9 тыс. руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет – 99 593,49 тыс. рублей. (без учета штрафных санкций)

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 96 605,68 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 2 987,80 тыс. руб.

Уменьшение финансирования произошло за счет тендерного снижения по муниципальному контракту и в соответствии с фактически выполненными работами по содержанию дорог.

Муниципальная программа «Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Вороновское в 2023 году» выполнена в полном объеме.

Приложение

к отчету об исполнении муниципальной программы

«Комплексное содержание объектов дорожного

хозяйства на территории поселения Вороновское в 2023 году»

**Отчет о достижении программы перечень мероприятий «Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Вороновское в 2023 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования | в том числе: |
| средства субсидии из бюджета города Москвы | средства из бюджета поселения Вороновское |
| 1 | Содержание объектов дорожного хозяйства (содержание в зимний период, летний период) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2023г. | 99 593 488,42 | 96 605 683,76 | 2 987 804,66 |